合同编号：XX

公司办公室局部改造项目施工合同

工程名称：公司办公室局部改造项目

发 包 人：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

承 包 人：XX

日    期：2024年  月  日

- 目   录

- 第一部分 合同协议书

- 第二部分 合同通用条款

- 第三部分 合同专用条款

- 第四部分 建设工程廉政责任书

- 第五部分 安全合同

- 第六部分 工程质量保修书

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司      

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就公司办公室局部改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：公司办公室局部改造项目。

2.工程地点：南岸区腾龙大道58号附25号通邑公司。

3.工程内容：包括但不限于墙体拆除、土建改造、天地墙装修、零星修复、电气安装、给排水安装、网络施工、局部消防改造、安装调试等。

4.工程承包范围：详见施工方案及预算报价。

#### 二、合同工期

工期总日历天数：70天。本次装修需分两期进行，一期施工范围为一层大会议、二层小会议室、财务办公一侧相关办公室、人力办公室等部位，二期施工范围为二层卫生间、值班室、纪检办公室及市场拓展办公室等。一期施工完成待调整办公室搬迁转换完成后再施工二期内容。

#### 三、质量标准

工程质量符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018标准，质量达到合格。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；其中：安全文明施工费（大写）           (¥          元)；

2.合同价格形式：施工方案及预算范围内总价包干（发生违约责任或发包人要求调整除外）。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：          。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书；

（2）投标文件（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同质保期满，款项支付完毕、资料移交完成后自动失效。

#### 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：重庆通邑智慧城市运营管理           承包人：XX (盖章)

有限公司(盖章)

法定地址：腾龙大道58号附25号             法定地址：XX

法定代表人：　　　        　　             法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　               经办人：

电  话：023-61966678　　　                 电  话：

开户银行：民生银行南坪支行　               开户银行：XX

账 号：6951 38171                          账 号：XX

社会信用代码：915000003460632872           社会信用代码：XX

### 第二部分 通用合同条款

内容同住房城乡建设部和国家工商行政管理总局编制的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2017—0201）。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     /       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  当前办公区域有一、二层，两层均为施工区域 。

1.1.3.9 永久占地包括：  /。

1.1.3.10 临时占地包括：  /。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：主材样品由发包人确认  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按协议书要求。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供CAD电子版；

发包人向承包人提供图纸的内容：提供CAD施工方案图，具体施工大样、节点、立面及其他图纸（包含但不限于消防改造图）由承包人自行完善，发包人认可后方可施工。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：补充完善施工图纸、施工组织设计等 ；

承包人提供的文件的期限为：进场前3天；

承包人提供的文件的数量为：2份；

承包人提供的文件的形式为：提交正式纸质版文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后3天内完成（节假日除外）。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人自行打印。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：通邑公司；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按发包人要求。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                按施工现场周边现状条件。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅用于本项目    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本项目   。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   承包人   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     否       。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不论清单工程量是否有偏差，合同价格不作调整，发包人要求调整施工范围和内容除外    。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：合同履约管理、变更、签证、结算、支付 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工现场已具备水电使用条件，承包人自行负责搭接。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： A3竣工蓝图全套、主材质检报告、合格证、设备配件及使用说明书、施工过程资料、其他竣工资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  纸质版一式两套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格之日起30个工作日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质版及PDF扫描版U盘1个   。

（10）承包人应履行的其他义务：A.施工前承包人需负责清理施工区域内已存在的各种垃圾。B、承包人负责搬迁施工区域影响范围内的办公桌椅、会议桌椅、文件柜、资料及其他配套办公用品。C、负责对未施工区域地面、墙面、其他家具、植物、饰品、电器的成品保护 。D、确保施工期间未施工区域办公环境的整洁、干净。E、承担施工期间的安全保卫工作。F、自行负责办理有关施工期间噪音管理、物业管理、市政管理及其相关部门等手续。G、以上A-F项费用由承包人负责，其费用已综合包含在合同总价内。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：承包人需提供本项目组织机构管理人员的授权书，并提供具体授权内容  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不少于24日历天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每次扣除1000元/次的履约保证金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  扣除10000元/次的履约保证金。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 扣除10000元/次的履约保证金。

3.3 承包人人员

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除2000元/次的履约保证金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣除2000元/次的履约保证金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目除消防改造部分外，其余项目不允许分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：局部消防改造 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人支付  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自入场准备至竣工交付手续办理完成。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是    ，按以下方式提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）承包人自收到中选通知书5个工作日内提交履约保证金，履约保证金为中选金额的10%，即XX元，履约担保形式为承包人基本账户银行转账至发包人账户。

（2）提供低价风险担保金：若中选金额低于比选控制价85%时，中选人需额外提供低价风险担保金。低价风险担保金=（比选控制价×85%-中标价）×3倍，且最高不超过比选控制价的85%，即XX元，履约担保形式为银行转账或提供重庆市本地国有银行提供的不可撤销保函，保函有效期至竣工验收完成止。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无   。

关于工程奖项的约定： 无   。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前2天通知  。

发包人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     24    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  本项目安全责任目标为零事故，履约期间发生非发包人原因导致的安全责任均由承包人自行负责  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间办公场安全责任由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按《关于进一步规范房屋市政工程文明施工管理的通知》（渝建质安〔2021〕71号）执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按支付条款约定执行 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包人要求编制 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 进场前3天  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到计划后3天内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 工期顺延   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按违约条款执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

无 。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  承包人承担  。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按发包人要求   。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 承包人在施工过程中，除发包人及国家政策要求以外，不能擅自进行变更。否则，因变更造成的费用和发包人的损失由承包人全部承担。发包人同意的变更，变更程序须按发包人要求进行。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.4.1.1已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目综合单价计算；

10.4.1.2已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目综合单价计算；

10.4.1.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，由承包人根据市场行情提出合理的报价，经发包人审核后再施工。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否    。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 包含但不限于施工图纸及预算清单相关内容，若施工过程中必须施工又未计入报价的内容，均视为综合包含在合同总价内，承包人不得以任何理由拒绝施工或降低施工质量，否则视为严重违约。

风险费用的计算方法：已包含在合同总价内。

风险范围以外合同价格的调整方法： 发包人要求的变更按变更估价原则执行 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 发包人支付安全文明施工费用50%  。

预付款支付期限：  进场后15日内    。

预付款扣回的方式：   无        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 合同范围外据实收方（若有）  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 本项目分两次计量，一期完工和整个项目进度达到100%时分别予以计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  （1）若发包人调整合同范围内施工内容时变更金额（增加或减少）在±5%（含）以内时，结算金额不作调整；（2）若发包人调整合同范围内施工内容时变更金额（增加）在5%以上时，超过5%的部分计入结算；（3）若发包人要求新增合同范围以外的施工内容时，据实结算   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

- 进场后15日内发包人支付安全文明施工费用的50%   ；

- 一期项目完工时，发包人支付至总合同款的60%（含安全文明施工费） ；

- 工程进度达到100%时，发包人支付至总合同款的80% （含安全文明施工费）；

- 竣工结算办理完成，发包人支付至结算总额的97% ，余额3%分两次支付（质保期满2年承包人无违约责任支付2%，卫生间防水满5年承包人无违约责任支付1%）。

- 工程完工后15个工作日内发包人一次性退还履约保证金（若承包人提供了银行转账低价风险保证金，则一并退还；若承包人提供了履约保函，则保函效力自动终止）。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人提交施工现场进度工程量及费用明细交发包人审核，经审核满足支付条件时，发包人予以支付 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按发包人要求   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：         /         。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到承包人提交的进度申报资料后3个工作日内审核完成   。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人收到承包人提交的齐全资料(包含但不限于审核资料、支付申请、专票等)后，15个工作日内支付  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /       。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 工程竣工后承包人材料、机具、人员全部清场、完成开

荒清洁后，双方共同进行验收    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 施工完成及时办理移交  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   参照工期延误条款执行 。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收前3天退场   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工验收后30日内  。

竣工结算申请单应包括的内容：   按发包人要求   。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按发包人财务要求  。

发包人完成竣工付款的期限：  按12.4要求  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式两份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  质保期满之日起（承包人无违约责任）   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按发包人要求    。

（2）发包人完成支付的期限：按发包人要求    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24月  。

- 15.3 质量保证金

- 关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /             ；

（2）   3   %的结算款；

（3）其他方式:     /                                  。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /           。

关于质量保证金的补充约定：    /          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按质量保修书要求     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按质量保修书要求  。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。 （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方协商解决 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的情形：  详见16.2.2 。

16.2.2承包人违约的其他责任

- 每延误一日，承包人支付1000元/日的违约金，若延期总工期超过20日（含）的，发包人有权解除合同，合同解除后承包人无条件出场，并承担违约责任，给发包人造成的损失均由承包人承担。承包人已施工合格内容按50%办理结算，结算费用+履约保证金不足以抵扣违约金时，发包人保留向承包人追偿的权利。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为合同价的20% 。

- （2）施工质量不合格的，承包人必须返修达到合同约定质量标准，返修损失自负，工期不顺延。由此造成发包人其它经济损失，须全额赔偿。

（3）承包人对承包范围的工程质量和安全负全责。因承包人原因引起的安全质量事故由承包人负责处理，并承担法律和一切经济责任。

（4）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的20%支付违约金。

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在发包人要求的合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：除应当承担发包人产生的修复费用外，按照发包人修复缺陷费用的10%支付违约金。

（6）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按0.3万元/次支付违约金。

（7）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按3000元/台·次支付违约金。

（8）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：按违约金额 2万元/次支付违约金。

（9）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，按延期500元/日进行违约处罚，此项违约金最高不超过2万。

（10）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：每延迟1天，按500元/天支付违约金。

（11）承包人如工程进度、质量、安全文明、配合等问题收到整改通知，承包人接书面整改通知后 24 小时内未采取相应整改措施或未在规定时间内整改完成，每次支付违约金500 元。累计 3 次后，暂停支付该部分工程款，直至整改合格；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料违约金 10000 元/次且不低于违约价值的 10%，并无条件返工至合格；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，违约金 5000 元/项。罚金在处罚通知单收到七日内必须缴纳，如承包人在七日内未缴纳违约金，发包人有权直接从承包人履约保证金或下次进度款等应付款项中扣除。

（12）如承包人违反施工程序、野蛮施工或不按照发包人审定后的专项施工方案进行施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，经主管部门（或者发包人）检查发现，每发现一次发包人视情节轻重对承包人处以 1000 至10000 元违约金， 并暂停支付当期工程款，直至整改完成。

（13）承包人应及时缴纳各职能部门的各项行政性规费，（免交的费用除外）如因承包人滞交或不交相关费用而造成该项目报建（若需）及施工进度的影响，将根据实际处以应缴纳规费等额的罚款，从工程款中直接扣除，且工期不得顺延。

（14）承包人必须严格控制施工过程质量，不得隐瞒施工质量问题，出现质量问题的必须及时向发包人报告，不得私自处理。否则每次处2000元违约金，累计计算，并需重新进行质量认定和验收，因此产生的一切费用及所有事故责任均由承包人自行承担。

（15）承包人应当建立安全生产责任制、安全责任考核制度、周检查制度。未在规定时间内建立的，未进行安全检查或者安全检查无记录的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改或整改不合格的，处以2000元/次违约金，累计计算；未建立教育培训制度，未对新工人进行安全教育及无相关资料的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改或整改不合格的，处以500元/次违约金，累计计算。

（16）关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，相关费用已包含在综合单价内。在施工现场范围内产生的治安责任，包括但不限于造成第三人损害、承包人员工损害以及场地范围内的财产损失，均由承办人自行承担。

（17）承包人弄虚作假、高估冒算或串通发包人、咨询人员对现场计量数据、资料进行虚假记录、篡改，承包人应承担全部责任并赔偿发包人损失，同时，按虚报工程量或相应工程价款的1-3倍金额向发包人支付违约金。

（18）完工验收之前承包人全套施工过程资料应按照发包人要求整理完毕，副本交予发包人备案存档，否则发包人有权对承包人处以2万元的违约金。

（19）完工验收或完工预验收合格（如因发包人原因不能组织完工验收，则由发包人组织完工预验收）后3个月内未报送结算资料，发包人有权对承包人处以1000元/天的违约金，最终违约金不超过中选价总额的1%。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无   。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  施工期间承包人必须为本项目作业人员及管理人员购买意外险 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 无    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 无  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /                        。

选定争议评审员的期限：      /                         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                  。

其他事项的约定：      /                               。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /                       。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

因履行本合同发生的诉讼费、律师费、调查费、保全费、公告催告费、执行费、保全担保费等维权费用均由违约方承担。

送达地址：发包人：南岸区腾龙大道58号附25号

承包人：XX

该送达地址可用于接收各类诉讼文书及双方的往来函件、通知等。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

21.其他约定

（1）本合同要求承包人押证施工，投标文件中的项目负责人、安全员、施工员需押证后方可签定施工合同（签定合同前及施工期间不得变更人员），竣工验收合格后即退还相关证件（若为电子件则不需提供）。

（2）材料运输期间，需对电梯地面、门滑槽、墙面、门套及其他未施工区域进行全面保护，若由于施工期间导致成品损坏、电梯故障等均由承包人负责维修。

（3）承包人不提供或提供相关人员证件与投标文件不符的，视为承包人违约，发包人有权另选其它投标单位签订施工合同。

（4）发包人不承担相关部门日常检查对工程施工可能造成影响的任何费用。

（5）承包人出现包括但不限于严重违约、被终止合同、无故拖延工期、罢工、闹事、恶意讨薪、给发包人及其他单位造成重大经济或名誉损失等情况均纳入重庆开投集团、枢纽集团黑名单，发包人保留进行追偿及向上级行政主管部门举报违约行为的权利。

（6）施工期间所产生的水电费由承包人自行挂表计量，根据发包人水电实际单价计算总价后据实扣除。

（7）施工期间办公场所内严禁留宿人员、煮饭、炒菜、高声喧哗、打闹，不得随意影响办公、乱窜到无关区域。

附件：1.施工方案图

2.预算报价表

- 第四部分 建设工程廉政责任书

发包人：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

承包人：XX

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书壹式陆份，发包执人肆份，承包人执贰份，具有同等效力。

发包人：重庆通邑智慧城市运营管理           承包人：XX  (盖章)

有限公司(盖章)

法定代表人：　　　        　　             法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　               经办人：

电  话：023-61966678　　　                电  话：

- 第五部分 安全合同

为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，重庆通邑智慧城市运营管理有限公司（以下简称“发包人”）与 XX（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收签字之日终止。

二、责任目标

(一)承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

(二)承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1、不发生人身重伤事故；

2、不发生火灾事故；

3、不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5、不发生流行性传染病 (无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；

6、不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7、不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害等）；

8、不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1、人员轻伤事故。

2、负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3、其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1、承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2、承包人的法人或签署合同的公司总经理对合同安全负有全面的领导责任。

3、承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4、承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5、承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6、承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7、承包人保证建立本工程项目的安全管理体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8、承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书，保证在安全管理专职人员中至少指派1名安全人员。

9、承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准或行业标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人劳动保护用品。

10、承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11、承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12、承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13、承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14、承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1、承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

2、承包人应指定项目安全管理负责人与发包人接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、施工安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

3、承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人有权要求承包人换人。

4、承包人指定的项目安全管理负责人应与发包人建立联系，在业务上接受发包人的协调和指导。

5、开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

6、在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作日内向发包人提供以下安全资质供审查和存档：

1、企业安全生产许可证书复印件。

2、企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3、企业主要安全管理人员（包括项目经理、项目安全管理负责人）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4、特种作业人员资格证书。

5、项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6、适用于本项目的安全管理体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求:

1、身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2、无刑事案件牵连。

3、无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1、承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2、承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3、发包人有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4、承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时,必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5、承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1、承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2、对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3、对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等等。

九、开工前安全条件检查

1、发包人将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响,由承包人自行负责。

2、开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3、发包人检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1、承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2、承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3、承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人安全管理部门的协调和指导。

4、承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5、承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6、承包人应接受和配合发包人专业部门的监督与安全评价。

7、发包人有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1、承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、电工等。

2、承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3、承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4、承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1、承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2、承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3、应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防各类传染疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1、承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2、承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3、承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4、承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5、承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6、承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7、承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1、承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2、承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3、承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1、承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2、承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3、承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4、承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5、承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6、承包人应对应急预案每年进行不少于1次进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7、在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8、承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9、由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10、涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 建安费总额的5% |
| 重大事故 | 建安费总额的10% |
| 特别重大事故 | 建安费总额的20% |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

4、发包人负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人评价。发包人在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7日内共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：重庆通邑智慧城市运营管理           承包人：XX (盖章)

有限公司(盖章)

法定代表人：　　　        　　             法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　               经办人：

电  话：023-61966678　　　                电  话：

第六部分 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就公司办公室局部改造项目签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括有防水要求的卫生间、墙地面铺装、饰面漆、电气管线、给排水管道、设备安装和其他装修工程。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．有防水要求的卫生间和房间的防渗为 5  年；

2．装修工程为 2  年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装、新风系统、消防改造工程为 2 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同组成部分，其有效期限至保修期满。

发包人：重庆通邑智慧城市运营管理           承包人：XX (盖章)

有限公司(盖章)

法定地址：腾龙大道58号附25号             法定地址：XX

法定代表人：　　　        　　             法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　               经办人：

电  话：023-61966678　　　                 电  话：