重庆交通资源开发有限公司商业管理分公司

商业资产管理系统网络安全等级保护测评及中间件采购项目比选文件邀请函

：

我司拟开展  商业资产管理系统网络安全等级保护测评及中间件采购项目  的竞争性比选工作，本次工作实施单位的确定将采用竞争性比选方式进行。

具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 商业资产管理系统网络安全等级保护测评及中间件采购项目 |
| 项目概况 | 为完成商业资产管理系统（以下简称“系统”）整体信创改造工作，须对系统运行软件环境同步改造，实现操作系统、数据库、中间件国产化全栈式适配。为确保系统功能完备、运行稳定，将对改造后的整套商管系统进行信息系统网络安全等级保护测评（二级），保障系统各项功能运行正常，最终实现信创环境下的平稳过渡与可靠上线。 |
| 项目地点 | 重庆市南岸区茶园河东大厦Ａ座901室 |
| 项目限价及报价要求 | 1.本项目设置报价总价限价，限价为198000.00元（含税）。 2.报价要求：本次报价为总价包干，包含但不限于软件采购费用、人工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、利润、风险费用、检测费、软件开发费、方案优化费、培训费、赶工补偿费、水电费、规费、税金以及本项目备案与验收、其他风险等相关手续的所有费用。除因甲方提出的重大设计变更外，结算价格不因任何因素调整，确保项目费用可控。 3.请潜在竞标人自主报价，报价超过设置的总价限价的，将被否决谈判。 |
| 合同工期 | 合同签订后，45个工作日内，完成全部内容。 |
| 服务期限要求 | 1.软件产品不低于1年的原厂标准服务，以签收之日起计。 2.符合国家现行有关法规要求，并达到《技术标准和要求》的质量标准。 |
| 是否接受联合体参选 | 不接受 |
| 分包 | 不允许 |
| 踏勘现场 | 不组织 |
| 二、比选被邀请人须知 |  |
| 比选范围及内容 | （一）比选内容：提供操作系统、数据库、中间件的原厂授权文件，配合甲方安装调试。 （二）项目基本要求：提供商业资产管理系统网络安全等级保护（二级）认证服务。 （三）其他要求： 在项目实施周期以及免费运维期内，需配合甲方提供技术支持服务。 |
| 竞选人资格条件 | 本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： （一）竞选人应为独立法人资格，需提供营业执照复印件并加盖竞选人公章。 （二）信誉要求： 竞选人自行承诺（格式见竞选文件格式）不得存在下列情形之一： 1.被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内。 2.被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内。 3.被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 4.在比选人官网“重庆交通资源开发有限公司（www.cqjtsn.com）”公示的供应商黑名单中。 （三）本工程不接受联合体，中选后不得转包、分包。 |
| 比选文件递交时间、地点及文件份数 | 递交时间：于2025年 12月 1 日10时截止。 递交地点：重庆市南岸区茶园河东大厦Ａ座901室 开标时间：于2025年 12月 1 日 10时 10分 比选文件份数：正本1份，副本1份，电子版1套（U盘拷取）。 |
| 费用支付方式 | 1. 合同签订后支付合同总金额的50%； 2. 移交操作系统、数据库、中间件授权文件后，支付到合同总金额的80%； 3. 通过二级等保测评后支付到合同总金额的100%。 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| 当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对比选文件进行评审，在满足比选文件要求的情况下，所有竞选人（除被否决的外）的竞选总报价中以报价最低的潜在竞选单位为第一候选单位，对未中选情况不做解释。 |  |
| 四、竞选文件组成及要求 |  |
| 1. 竞选文件包括但不限于以下内容：（1）竞选函及报价清单；（2）实施方案；（3）营业执照复印件；（4）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书；（5）承诺函；（6）根据比选项目要求情况需要添加的其他资料等。 2. 要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。 3. 比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人需自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。 |  |
| 五、否决条款 |  |
| 1.未在规定的时间内递交竞选文件，竞选文件有缺项的。 2.未按要求报价或超过最高限价的。 3.法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）不齐全，授权代表人身份证明不相符。 4.资格条件不符合竞选人资格条件。 5.竞选文件未按要求加盖公章。 6.发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |  |

比选文件格式

格式一   竞 选 函

重庆交通资源开发有限公司  ：

根据贵方                   项目的竞选函文件，本公司正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表本公司        （竞选人名称），提交本竞选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我司愿意按比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，总报价为人民币大写____________元整；人民币小写___________元。

(2)我司承诺满足贵单位比选邀请函中的竞选人资格要求。

(3)我司完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

(4)我司保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所填报的报价。

(5)本竞选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

报价人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字：

日期：

格式二  报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 麒麟 | 服务器版 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 数据库软件 | 人大金仓 | 专业版 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 缓存软件 | 北京东方通 | TongRDS | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 负载均衡软件 | 北京东方通 | TongHttpServer | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 信息系统网络安全等级保护测评（二级） | / | / | 次 | 1 |  |  |  |
| 合计： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效日期： 2025年 月 日至2025年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式三   营业执照、企业资质证书复印件

格式四  法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                       （注册地址）的                    （公司名称）公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就              项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

被授权人身份证复印件（正反面）

授权人身份证复印件（正反面）

格式五  团队承诺函

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我司不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、在本项目实施过程中，根据项目进度和比选人要求，我公司须及时增加项目咨询人员和工作人员，且不得以人员不足延长项目工期。若因我公司未及时增加项目咨询人员和工作人员，或以人员不足延长项目工期，给比选人造成损失的，我公司承担违约赔偿责任。

3、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司的竞选文件符合合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年    月    日

格式六 合同条款及格式

# 重庆交通资源开发有限公司商业管理分公司

# 商业资产管理系统网络安全等级保护测评及中间件采购项目服务合同

甲方：重庆交通资源开发有限公司

乙方：

为保证商业资产管理系统网络安全等级保护测评及中间件采购项目的顺利执行，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律的规定，本项目经重庆交通资源开发有限公司（以下简称“甲方”）与项目承担单位                 （以下简称“乙方”）共同协商，达成一致意见，签订本合同。

一、项目概述

（一）项目名称：重庆交通资源开发有限公司商业资产管理系统网络安全等级保护测评及中间件采购项目。

（二）项目内容：

1.提供操作系统、数据库、中间件的原厂授权文件，配合甲方安装调试；2.提供商业资产管理系统网络安全等级保护（二级）认证服务。

二、项目要求

（一）项目总体要求：本项目软件产品均为原厂授权。

（二）项目基本要求：完成商业资产管理系统网络安全等级保护（二级）测评，并取得测评报告。

三、双方职责

（一）甲方职责：

1.向乙方提供项目所需的基础资料及必要的协助，确保乙方能顺利开展工作。

2.按照合同约定及时支付款项。

3.在乙方提供日常服务期间，给予必要的配合与支持。

（二）乙方职责：

1.按照合同约定的项目内容及时间节点，完成软件产品授权文件的移交。

2.为甲方提供软件产品的技术培训，确保甲方人员具备操作使用能力。

3.根据甲方提供系统完成等保测评服务。

四、项目工期

项目启动时间：以合同签订之日为准。

项目工期：自合同签订之日起40个工作日内完成全部软件产品的授权文件移交。60个工作日内完成等保测评服务（若甲方不具备等保测评环境则工期顺延）。

五、服务期限及要求

1.软件产品不低于1年的原厂标准服务，以签收之日起计。

2.符合国家现行有关法规要求，相关质量标准。

六、合同金额及支付方式

合同金额：人民币 [大写金额] 元整（小写：￥[具体金额] 元）（其中暂列金[具体金额] 元），此价格为含税全包价，涵盖项目方案优化、开发、设备采购、安装调试、集成、措施、培训、企业管理费、风险费用、检测费、措施费、赶工补偿费、运维服务费、带宽费、规费、税金等所有费用。

支付方式：

1.在合同签订之后，甲方应在10个工作日内按合同总价的50%支付，即人民币 [大写金额 1] 元整（小写：￥[具体金额 1] 元）。乙方收到后应立即启动项目建设工作。

2.当乙方提供全部软件产品授权文件后，甲方应在10个工作日内支付至合同总价的 80%，即人民币 [大写金额 2] 元整（小写：￥[具体金额 2] 元）。

3.当系统通过二级等保测评后，甲方应在10个工作日内支付至合同总价的100%，即人民币 [大写金额 2] 元整（小写：￥[具体金额 2] 元）。

4.每次支付前乙方应提前5个工作日提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款责任。

7.开票信息

甲方开票信息

名称：

税号：

单位地址：

电话：

开户银行：

银行账户：

乙方账户信息

名称：

税号：

单位地址：

电话：

开户银行：

银行账户：

七、结算方式及结算原则

合同形式采用总价包干：包含软件产品采购费、等保测评费用等。

八、保密条款

双方应对在项目合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

保密期限自合同生效之日起至合同终止后[2]年。

如一方违反保密约定，应向对方支付违约金人民币[壹万]元整（小写：￥[10000] 元），并赔偿因此给对方造成的全部损失。

九、违约责任

甲方违约责任：

（1）若甲方未能按照合同约定的支付合同款的，每延期1天，甲方应向乙方支付合同总价的 0.1%的违约金。

（2）如果合同款支付延期超过30天，乙方有权提前解除合同，除前款所约定的违约金外，甲方应当支付合同总价10%的金额作为对乙方的赔偿。如甲方支付的赔偿金不足以赔偿甲方因此所遭受的损失（包括直接损失、间接损失、诉讼费、鉴定费、评估费、律师费等），甲方应当就超出赔偿金部分的损失进行赔偿。

乙方违约责任：

（1）若乙方未能按照合同约定的工期完成软件产品授权文件的，每延期1天，乙方应向甲方支付合同总价的 0.1%的违约金。

（2）如果延期超过30天，甲方有权提前解除合同，除前款所约定的违约金外，乙方应当支付合同总价10%的金额作为对甲方的赔偿，并退回甲方已支付的全部款项。如乙方支付的赔偿金不足以赔偿甲方因此所遭受的损失（包括直接损失、间接损失、诉讼费、鉴定费、评估费、律师费等），乙方应当就超出赔偿金部分的损失进行赔偿。

（3）若乙方交付的软件产品非原厂授权的，乙方应负责更换软件产品直至达到要求。

十、项目验收

（一）验收标准：以本合同约定的软件产品要求、二级等保测评服务及国家、行业相关标准为依据。

（二）验收程序：

乙方移交本合同约定全部软件产品，系统通过二级等保测评后，出具双方签字盖章的验收报告，视为验收合格。

十一、知识产权归属

1.甲方对乙方交付的软件产品只有使用权且只能够甲方使用。

2.乙方应保证所交付的软件产品不侵犯任何第三方的知识产权，如因乙方原因导致侵权纠纷，乙方应承担全部法律责任及赔偿责任。

十二、不可抗力

1.因不可抗力事件（如自然灾害、战争、政府行为等）导致合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。

2.在不可抗力事件影响消除后的10日内，双方应协商恢复合同的履行或变更合同内容。

十三、争议解决

1.双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行合同其他条款。

十四、其他条款

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

本合同一式[六]份，甲乙双方各执[三]份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为签章页）

| 甲 方 | 单位名称： 统一社会信用代码： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：401121 法定代表人或委托代理人(签字)： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 乙 方 | 单位名称： (公章或合同专用章) 统一社会信用代码： 地 址： 电 话： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 法定代表人或委托代理人(签字)： 年 月 日 |