重庆交通资源开发有限公司

关于南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目

水土保持监测服务比选邀请函

公司：

我司拟开展南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持监测技术服务工作，本次水土保持监测技术服务工作实施单位的确定将采用比选方式进行。具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持监测技术服务 |
| 项目投资 | 本项目估算总投资约 77440元。 |
| 项目具体概况 | 本次招标为本项目水土保持工程。项目位于南岸区南坪组团F分区F33-2-2/01地块，建设用地约16139.00m2，总建筑面积79023.43m2。批复土石方量：挖方16.38万/m³、填方3.08万/m³。 |
| 服务工期 | 水土保持监测周期自开工之日起到工程竣工止，监测周期到期后，乙方在30日历天提交水土保持监测总结报告；每季度第一个月底前报送上一季度水土保持监测季度报。 如因行政主管部门审批流程改变，上述各项报告应按新要求在规定时间内办理完成。 因本工程已开工，监测单位应对2025年8月至2026年1月进行回顾性监测，对2026年2月至2028年2月进行重点监测。 |
| 二、比选被邀请人须知 |  |
| 比选范围及内容 | 1. 依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《水土保持监测技术规范》（SL/T227-2024）《重庆市水土保持监测技术规范》（DB50/T 291-2019）等开展本项目水土保持监测工作，提交《水土保持监测总结报告》、并协助委托方开展监测成果资料备案工作。 |
| 比选被邀请人资格要求 | 1.资质要求 （1）按国家相关规定独立成立的法人企业和有效的营业执照；（提供有效的营业执照（正、副本均可）复印件并加盖比选申请人公章。） （2）具备生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书（3星及以上）;（提供有效的资格证书复印件并加盖比选申请人公章。） 2.业绩要求 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至比选日止，具备水土保持监测业绩3个。（提供合同复印件和水土保持方案批复文件及验收备案回执证明材料复印件并加盖比选申请人公章。） |
| 比选文件递交时间、地点及比选文件份数 | 本次比选公告、比选文件在重庆交通资源开发有限公司官网www.cqjtsn.com（若官网维护，则借用重庆国际投资咨询集团有限公司官网https://www.cqiic.com/index.htm）上发布。 递交时间：于2026年5月8日10时00分截止。 比选时间：2026年5月8日10时00分 递交地点：重庆市南岸区金隅大成时代都汇时代之星A座2003。 竞选文件份数：正本1份，资料需加盖鲜章（同步提交电子件） 逾期送达的、或者未送达指定地点或未按规定密封的竞选文件将不予受理。 |
| 限价及比选报价要求 | 限价：本比选报价采用包干总价，该价格包含开展工作所产生的所有费用，限价为77400元。监测期暂估910日历天，不因监测期延长而进行价格调整。 本次比选为一次性最终报价，不再议价。 请比选被邀请人根据自身情况自主报价，每个分项分别报价，分项报价和总报价均不得超过限价，否则作否决比选处理。 |
|  | 比选报价要求：本次比选报价为全费用总价包干，包含但不限于专家评审费（如有）、人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、检测费、措施费（含安全文明施工费）、赶工补偿费、水电费、垃圾清运费弃渣费、规费、税金以及本工程备案与验收、其他风险等相关手续的所有费用。 |
| 费用支付方式 | 提交《水土保持监测实施方案》，监测期满后完成《水土保持监测总结报告》并取得经行政主管部门审批通过的验收报备回执或意见，提交最终技术服务成果后，一次性支付全部监测费费。 甲方每次付款前，乙方须按照税收征管要求直接向甲方开具增值税专用发票，将发票与支付资料一并送交乙方，乙方进行支付审核后由乙方呈送甲方，甲方进行款项支付及账务处理。 |
| 其他需告知比选被邀请人的要求 | 无 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| 在满足资格条件下，以报价最低的比选被邀请人确定为中选单位。具体评选方式如下：当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对比选文件进行评审。先对报价最低的潜在比选单位提供的比选文件进行评审，在满足比选文件邀请函要求的情况下（参考否决比选条款），该单位为第一中选候选单位。若不满足比选文件邀请函要求，对排名第二的候选单位进行评审，以此类推。对未中选情况不做解释。 若出现价格完全一致，由评审小组以抽签形式决定中选人。 若排名第一的候选单位在重庆交通资源开发有限公司以往承接的任务中合同履约情况较差，服务配合不好，则发包人有权否决其比选。 |  |
| 四、比选文件组成及要求 |  |
| 1.比选文件包括但不限于以下内容：（1）比选函；（2）营业执照、企业资质证书复印件；（3）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书；（4）业绩证明； 2.要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。 |  |
| 五、否决比选条款 |  |
| 1.未在规定的时间内递交比选文件； 2. 分项报价和总报价超过限价； 3.法定代表人（负责人）或其委托代理人的签字（或盖章）不齐全，授权代理人身份证明不符合； 4. 资格要求不符合文件上述要求，审查营业执照范围或资质证书等级。 5.业绩证明材料不符合文件上述要求，审查内容：合同时间、合同服务内容（提供合同复印件）。字迹不清晰或难以辨认视为不符合要求； 6.比选文件未按要求加盖公章； 7.发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |  |

附件：1.比选报价函

2.法定代表人授权委托书

3.营业执照

4.合同文本

5.海峡路项目水土保持方案批复

6.水保方案报告书

重庆交通资源开发有限公司

2026年4月28日

附件1

比选函

重庆交通资源开发有限公司：

根据贵方南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持监测技术服务工作的比选函文件，本公司正式授权的下述签字人        （姓名和职务）代表本公司       （比选被邀请人名称），提交本比选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)愿意接受邀请函中提出的酬金支付方式与限价要求，并以包干总价 万元，作为本项目报价，即水土保持监测   万元。

(2) 我司承诺满足贵单位比选邀请函中的“比选被邀请人资格要求”资质要求业绩要求人员要求工期要求的指标（勾选）

(3) 我们已详细阅读了比选邀请函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报金额。

(5) 本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

报价人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字

日期：

附件2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于         （注册地址）的      （公司名称）公司的在下面签字的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持监测技术服务的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

被授权人身份证复印件（正反面）

授权人身份证复印件（正反面）

- 附件3：营业执照

- 附件4：合同文本

南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持监测技术服务合同

项 目 名 称：南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目

委托方（甲方）：重庆交通资源开发有限公司

受托方（乙方）：

签 订 地 点：重庆市

签订时间：2026年    月    日

委托方：重庆交通资源开发有限公司(以下简称甲方)

受托方：                    （以下简称乙方）

乙方承担南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持监测技术服务工作。根据国家《中华人民共和国水土保持法》以及《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以共同执行。

# 第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国水土保持法》等。

1.2 国家、行业及地方现行有关水土保持的法规和规章。

# 第二条  编制依据

2.1  甲方给乙方的委托书

2.2  甲方提交的基础资料

2.3  国家、地方现行有关规程规范、标准

# 第三条  工作内容及要求

本合同签订后，由乙方对南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持监测提供技术服务。在整个监测阶段，甲方按乙方资料清单的要求提供有关资料、文件（主要资料为：1.主体工程施工图设计方案及重庆市建设工程施工图设计文件审查备案书（若有变更设计，提供变更批复文件；2.水保方案电子版、水保批复扫描件（若水保有变更，提供变更材料及批复文件）；3。投资备案证及用地规划许可证文件（若实际占地范围有变更，提供变更证明文件）；

乙方按期申报全国水土保持信息管理系统数据并按水行政主管部门要求及时提供监测技术数据、资料、文件、出具相关报告书（包括但不限于监测实施方案、季度报告、年度报告及总结报告书等）。通过地面调查、遥感影像解译、无人机航测等手段，定期获取区域内水土流失类型、面积、强度及空间分布数据，重点监测水力侵蚀、风力侵蚀等主要侵蚀类型的变化趋势，为水土保持规划制定、水土流失风险评估提供本底数据支撑。在施工期：重点跟踪扰动土地面积、弃土弃渣量、临时堆存场防护措施落实情况，监测因施工造成的人为水土流失量，评估水土流失危害风险等；在运营期：监测项目区植被恢复率、土壤侵蚀模数变化，验证水土保持措施的长期有效性，为项目水土保持设施验收提供法定依据。此类监测需符合《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）要求，监测成果需报送相关行政主管部门备案。

3.1水土保持保持监测

依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《重庆市水土保持监测技术规范》（DB50/T 291-2019）等开展本项目水土保持监测工作，提交《水土保持监测总结报告》、并协助委托方开展监测成果资料备案工作。（交付水土保持监测总结报告电子版一份，纸质版五份）

# 第四条  项目规模

# 本项目建设用地约16139平方米，总建筑面积约79023.43平方米。

# 第五条  服务工期

甲方按乙方资料清单的要求提交全部资料后，乙方在水土保持监测周期自开工之日起到工程竣工止，监测周期到期后，乙方在30日历天提交水土保持监测总结报告。

如因行政主管部门审批流程改变，上述各项报告应按新要求在规定时间内办理完成。

# 第六条  费用及支付方式

6.1本合同包干总价（含税）为         元（大写：        整）；其中不含税金额为        元（大写：        整），税金为        元（大写：        整），增值税税率为：   %。该价格包含开展工作所产生的所有费用，包含但不限于专家评审费、材料费、人工费、综合管理费、利润、税金等相关手续的所有费用，且不因监测期延长而进行价格调整。因市场价格波动和法律、政策变化等因素导致的费用调整风险，均由乙方承担，上述包干总价不再调整。

6.2合同签订后，若设计范围、规模、投资等工作内容发生重大变化导致工作量和工作时间发生变化的，其费用由甲乙双方参照合同价格另行签订补充合同。

第七条 支付方式

1. 乙方提交《水土保持监测实施方案》，待监测期满完成水土保持验收工作，提交《水土保持监测总结报告》并取得行政主管部门审批通过的验收报备回执或意见，且提交全部最终技术服务成果后，甲方一次性支付全额监测费用。

2. 甲方付款前，乙方须严格依照税收征管相关规定直接向甲方开具增值税专用发票，并将发票与全套支付资料一并提交甲方，甲方据此办理款项支付及账务手续。若乙方未按要求开具发票，甲方有权拒绝付款且无需承担任何责任。

甲方开票信息

名   称：重庆交通资源开发有限公司

纳税人识别号：

地    址：

开户行及账号：

乙方账户信息

名   称：

地    址：

开户行及账号：

# 第八条  甲乙双方权利义务

8.1 甲方权利和义务：

（1）甲方为本项目的出资方，在收到审核合格后的支付申请后按本合同的约定进行款项支付及账务处理；

（2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，根据开展工作的阶段及完成的工作内容向乙方支付费用；

（3）甲方应及时缴纳相关行政部门核定的水土保持补偿费；若因甲方未及时缴纳水土保持补偿费原因而造成延期取得水保批复，责任由甲方负责；

（4）甲方应按本合同规定的内容和时间向乙方提交基础资料及文件，并对其真实性、准确性负责；

（5）因项目建设规模、建设内容变更较大，以致造成乙方编制工作需返工，或使乙方无法按时完成项目水土保持方案监测工作时，双方需另行签订补充协议（或另签合同），重新明确有关条款；

（6）因主体工程本身未达到水土保持设施验收要求且相关水行政主管部门不予备案通过，责任由甲方负责；

# 8.2 乙方权利与义务

（1）乙方在合同生效后，及时根据建设进度安排水土保持监测阶段的工作。

依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《重庆市水土保持监测技术规范》（DB50/T 291-2019）等开展本项目水土保持监测工作，提交《水土保持监测总结报告》、并协助委托方开展监测成果资料备案工作。

（2）按本合同规定的内容、时间（除人力不可抗拒因素与因甲方本项目的其余相关手续造成本项目水土保持工作不能继续进行的）向甲方交付各阶段成果并达到行政主管部门要求；

因乙方提交的成果文件质量差，给甲方造成损失的，并根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

乙方负责对技术服务成果中出现的遗漏和错误采取修改和补充等有关补救措施。

（3）任何情况下，乙方均不得就本合同费用向甲方主张任何权利。

（4）本合同中有关条款和补充协议中规定的乙方责任。

# 第九条 违约责任

9.1除不可抗拒的自然及社会原因，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则违约方需承担违约责任。

9.2因乙方原因导致合同无法履行的，甲方有权立即解除合同，并有权要求乙方赔偿相应损失。

9.3由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期顺延。

9.4除本合同约定有关交付成果文件顺延的情况外，由于乙方的原因造成成果文件提交迟延，每延误一天，应减收合同金额的 2 ‰。

9.5在合同履行期间，甲、乙方要求终止或解除合同，已开始工作的，甲方应根据乙方确认的乙方已进行的实际工作量向乙方支付补偿。

9.6合同生效后，因乙方原因要求终止或解除合同的，乙方应向甲方支付相当于双倍合同价款的赔偿。

9.7甲方应按合同约定向乙方支付费用，每逾期支付一天，应承担合同金额 2 ‰的逾期违约金，且乙方提交成果文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。

9.8由于乙方遗漏或错误造成工程质量事故损失，乙方除采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

9.9由于甲乙双方共同原因导致合同无法继续履行并解除合同的，双方应根据各自的过错承担相应的损害赔偿责任。

# 9.10 若任何一方有上述违约行为，守约方除有权要求违约方承担相应的违约责任外，还有权要求违约方承担守约方的直接损失以及守约方因主张权利所支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、仲裁费、律师费、保全担保费、差旅费、鉴定费、执行费等所有应付费用）。

# 第十条 知识产权及保密条款

双方均应保护对方的知识产权和商业秘密，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，泄密方应承担由此引起的后果的所有法律责任。知识产权归甲方所有。

# 第十一条 不可抗力

由于不可抗力因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决。

# 第十二条  争议解决

# 12.1、本合同执行过程中发生争议或未尽事宜，双方应本着友好协商的原则加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

# 12.2、诉讼或仲裁文书送达地址

# 甲方送达地址：

# 送达方式：呈递、邮寄

# 乙方送达地址：

# 联系人：   联系电话：       送达方式：呈递、邮寄

# 该送达地址可用于接收各类诉讼文书。在合同履行过程中发生诉讼时，按约定地址送达的视为当事人已签收，受送达人拒收的，不影响送达的效力。甲乙双方任何一方若需变更送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。电子送达具有以上同等效力。

# 第十三条  合同效力及其他

13.1本合同自甲、乙双方加盖公章或合同专用章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.2本合同的补充协议、双方认可的来往传真、邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

13.3本合同一式 捌  份，甲方执肆份，乙方执肆份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

合同附件：水土保持监测资料清单

1、主体工程施工图设计方案及重庆市建设工程施工图设计文件审查备案书（若有变更设计，提供变更批复文件）；

2、水保方案电子版、水保批复扫描件（若水保有变更，提供变更材料及批复文件）；

3、投资备案证及用地规划许可证文件（若实际占地范围有变更，提供变更证明文件）；

4、主体工程各工区实际开工时间及计划竣工时间，各参建单位名称〔设计单位、监理单位、土建施工单位、绿化施工单位〕；

5、实际土石方工程量（含实际挖、填、弃或借方量，并提供相关证明材料）；

6、主体工程施工组织设计；

7、水土保持补偿费缴纳情况及相关证明材料；

| 甲方（盖章）：重庆交通资源开发有限公司 地址： 法定代表人或委托代理人： 经办人： 电话： 开户银行： 账号： 合同签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人或委托代理人： 经办人： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

附件5.《重庆市南岸区农业农村委员会关于南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04地块一体化综合开发项目水土保持方案准予许可的决定》南岸农发[2026]13号

附件6.水土保持方案报告书