重庆交通资源开发有限公司、重庆通萱建设发展有限公司

关于鸳鸯、七星岗、大学城项目勘察比选邀请函

各意向单位：

我司拟开展鸳鸯、七星岗、大学城项目勘察比选工作，本次勘察比选工作实施单位的确定将采用比选方式进行。请满足比选要求的各单位参加报价和比选。情况如下：

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 鸳鸯、七星岗、大学城项目勘察 |
| 项目投资 | 本勘察比选估算总投资约30.88万元。采用限定综合包干单价。竞选最高限价：160元/米。 |
| 项目具体概况 | 一、项目概况 鸳鸯项目（两江新区J07单元02街区031-2地块开发项目），位于重庆市两江新区J07单元02街区031-2地块，项目用地面积2753㎡，总计容建筑面积0.4万㎡。 七星岗TOD项目，位于渝中区A01单元01街区，用地编号J6-3-1-1/04地块，总用地面积3132.35㎡，总计容建筑面积1.1万㎡。 大学城TOD综合开发项目，位于重庆高新区K01单元03街区U2-12-2/05地块，总用地面积39998.74㎡，总计容建筑面积9.0万㎡。其中拟开展勘察招标范围仅为一体化区域，即大学城TOD综合开发项目一期，其用地面积约10600㎡，总建筑面积约1.5万㎡（最终规模以主管部门审定的数据为准）。 预估三个项目的总进尺为1930米，合计预估总价30.88万元；其中鸳鸯项目（两江新区J07单元02街区031-2地块开发项目）预估进尺500米，预估总价为8.00万元；七星岗TOD项目预估进尺750米，预估总价为12.00万元；大学城TOD综合开发项目一期预估进尺680米，预估总价为10.88万元。最终根据实际工作进尺，按照综合单价计算实际勘察费用。 |
| 工期 | 勘察工作按项目分别实施，各项目进场时间以甲方通知为准，项目进场之日起20日历天提交该项目勘察报告送审稿，勘察报告审查合格后5日历天提交该项目勘察报告终稿，勘察服务周期至该项目工程竣工验收之日止。 |
| 预计开工时间 | 2026年5月 |
| 二、竞选人人须知 |  |
| 比选范围及内容 | 一、比选范围： 1.开展建设项目勘察阶段工作内容范围内的工程测量复测、工程物探、初步勘察（如有）、岩土工程详细勘察、补充勘察、超前钻探（如有）、持力层检验（如有）、地勘成果报告编制等工作内容，以及设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务（含勘察方案专家评审费）。 2.工作内容包括但不限于：探明用地红线范围内的地质情况，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，准确如实反映地块内地基土层埋深、成份分析、基岩岩质状况、范围及基岩承载力，详细查明勘察区内土层的埋藏和分布规律以及影响地基稳定的不良地质条件，推荐合理的基础持力层，并对场地的工程地质条件做出评价，提交地勘成果资料。并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护及边坡处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。 3.配合进行勘察涉轨手续的办理、勘察成果的审查、外业见证及后期施工阶段的勘察服务。配合业主、设计完成高边坡、深基坑等专项审查工作。 4.协助采购人完成项目勘察相关报建工作。 5.根据建设工期要求，对建设工程进行全过程配合服务。 二、质量、安全要求 1.质量要求：地质勘察成果编制应符合国家和重庆市现行相关的质量标准及设计、验收规范。满足结构设计、报建工作、施工图设计的文件和图件要求。详细勘察钻孔深度满足今后基础施工阶段的地基探底工作需要。勘察成果须通过重庆市相关施工图审查机构审查合格。 2.安全要求：乙方在地质勘察作业全过程，须制定严密安全的保护保障措施，避免作业期间，对地下轨道交通、管线、地下洞室等所有地下设施产生影响或破坏，乙方须承担因不按上述要求开展勘察工作而产生相应的影响和损失。 |
| 竞选人资格要求 | 1.资质要求 具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。 2.财务要求 2024年的年度财务状况不亏损。 提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。 3.业绩要求 2021年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人至少提供一个完成的勘查业绩合同（合同金额30万元及以上）证明材料；提供一个轨道控保区作业备案证明材料（当地轨道公司出具的安全保护方案意见或其他可以证明的材料）；若为市外企业，须提供重庆市住房和城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台完成信息报送的佐证材料。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。 4.人员要求 （1）勘测总负责人具备有效的注册土木工程师（岩土）执业资格、同时具有高级工程师及以上技术职称，且具有10年及以上勘测工作经历。 【须提供勘测总负责人注册证、职称证、投标单位为其缴纳的养老保险证明（2025年9月至2026年3月）复印件加盖投标人单位公章鲜章；工作经历年限由投标人自行予以复核并出具相关说明原件；勘测总负责人业绩提供勘察（或勘测）合同复印件加盖投标单位公章鲜章、勘察文件审查合格证明复印件加盖投标单位公章鲜章，若上述资料无法体现勘测总负责人，则可补充提供业主证明复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 （2）勘察总技术负责人、测量总技术负责人，以上两人须具备工程类高级工程师及以上技术职称。 【须提供勘察总技术负责人、测量总技术负责人职称证；投标单位为其缴纳的养老保险证明（2025年9月至2026年3月）复印件加盖投标人单位公章鲜章】 |
| 比选文件递交时间、地点及比选文件份数 | 现场递交： 递交时间： 于2026年5月12日9时30分截止。 递交地点：重庆市南岸区金隅时代之星A座10楼会议室 比选时间： 于2026年5月12日9时30分 比选文件份数：正本1份 后期评审结果及中选候选人公示将在重庆交通资源开发有限公司（www.cqjtsn.com）官网进行公示。 |
| 限价及比选报价要求 | 限价：采用限定综合包干单价。竞选最高限价：160元/米。 三个项目报一个综合单价报价，且限定综合单价为160元/米。 本次比选为一次性最终报价，不再议价。 请竞选人根据自身情况自主报价，报价超过该限价的否决其比选。 |
|  | 1.计价原则：本项目设计采用限定综合包干单价。竞选最高限价：160元/米，竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则其竞选按否决竞选处理。 2.本次比选费用报价为综合单价包干，以上费用包含但不限于工程勘察费、专家评审费、人工费、材料费、企业管理费、利润、风险费用、赶工补偿费、水电费、规费、税金以及本工程备案与验收、其他风险等为完成项目工程勘察工作所需的所有费用【不包含钻孔青苗补偿费、三通一平、排污及涉轨手续办理费（若有）等，其他为保证项目勘察工作有序实施而产生的场地临时占用费等非中标人应支付费用】。最终实际勘察费用按综合单价，依据外业见证报告中实际进尺长度按实计算。 3.异常低价警戒线要求：最高限价的70%。 竞选人竞选总报价低于比选文件规定的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不能为：亏本让利；企业市场拓展或者品牌宣传；降低或者改变原技术工艺、标准；为取得类似项目业绩；其他不具有实质性内容的事由，且不得影响项目的质量、安全、服务期、结算等正常履约。 竞选人竞选总报价低于比选文件规定的异常低价警戒线的，竞选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 费用支付方式 | 1. 合同金额与结算 以中标的竞选报价，按照暂估总进尺1930米计算出合同暂定金额；鉴于勘察工作按项目分别实施，以各项目实际工作进尺，计算出各项目结算金额。 2.合同支付方式 第一次支付：提交经勘察审查合格的详细勘察正式报告后支付至合同暂定金额的75%。鉴于勘察工作按项目分别实施，乙方提交该项目经勘察审查合格的勘察报告后，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×75%进行支付。 第二次支付：对应项目基础工程施工完成，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×15%进行支付。 第三次支付：对应项目工程竣工验收后，发包人办理该项目勘察结算后，支付至该项目结算金额的100%。 以上费用乙方按甲方税收征管要求出具相应发票后，再进行支付。 |
| 其他需告知竞选人的要求 | 1.不接受联合体投标 2.乙方应提供书面承诺并加盖投标人单位公章鲜章，不存在下列情形之一，内容如下： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 （6）在比选人官网“重庆交通资源开发有限公司（www.cqjtsn.com）”公示的供应商黑名单中。 3.中选人合同签订方式：鸳鸯项目（两江新区J07单元02街区031-2地块开发项目）和七星岗TOD项目与重庆交通资源开发有限公司签订合同；大学城TOD综合开发项目一期项目与重庆通萱建设发展有限公司签订合同。 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| 现场开标：在满足资格条件下，以报价最低的竞选人确定为中选单位。具体评选方式如下：当众开封查验响应性文件，宣读报价书，投标委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对比选文件进行评审。先对报价最低的潜在比选单位提供的比选文件进行评审，在满足比选文件邀请函要求的情况下（参考否决比选条款），该单位为第一中选候选单位。若不满足比选文件邀请函要求，对排名第二的候选单位进行评审，以此类推。对未中选情况不做解释。 若出现价格完全一致，由评审小组以抽签方式决定中选人。 |  |
| 四、比选文件组成及要求 |  |
| 1.比选文件包括但不限于以下内容： （1）比选函； （2）营业执照、企业资质证书复印件； （3）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书； （4）投标人所在单位2024年的年度财务状况不亏损的证明材料。提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。 （5）完成的勘查业绩合同（合同金额30万元及以上）复印件，提供对应完结该勘察业绩合同的证明材料； （6）提供一个轨道控保区作业备案证明材料（当地轨道公司出具的安全保护方案意见或其他可以证明的材料）； （7）投标人单位若为市外企业，须提供重庆市住房和城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台完成信息报送的佐证材料。 （8）拟派人员注册证书、职称证书、养老保险证明等。 2.现场开标：要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。 |  |
| 五、否决比选条款 |  |
| 1、未在规定的时间内递交比选文件。 2、报价超过最高限价。 3、法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）不齐全，授权代表人身份证明不相符。 4、资质不符合文件上述要求。 6、业绩证明材料不符合比选邀请函要求的。审查内容包括合同时间、合同金额、业绩规模、对应投标人所提供的合同完结的证明材料。字迹不清晰或难以辨认视为不符合要求。 7、人员证明材料不符合比选邀请函要求的。 8、比选文件未按要求加盖公章。 9、发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |  |

邀请人：重庆交通资源开发有限公司

重庆通萱建设发展有限公司

2026 年  05  月  06  日

格式一   比选函

重庆交通资源开发有限公司、重庆通萱建设发展有限公司：

根据贵方鸳鸯、七星岗、大学城项目勘察项目的比选邀请函，本公司正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表本公司        （竞选人名称），提交本比选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）愿意接受比选邀请函中提出的酬金支付方式与合同条款并按照金额      元/米作为本项目报价。（所填报数字必须保留至小数点后2位，小数点后不足2位的填写0）。

（2）我司承诺满足贵单位比选邀请函中的“竞选人资格要求”资质要求  财务要求  业绩要求  人员要求的指标（勾选）。

（3）我们已详细阅读了比选邀请函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

我司承诺，不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

（6）在比选人官网“重庆交通资源开发有限公司（www.cqjtsn.com）”公示的供应商黑名单中。

报价人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字

日期：

格式二   法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                       （注册地址）的                    （公司名称）公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就鸳鸯、七星岗、大学城项目勘察项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

被授权人身份证复印件（正反面）

授权人身份证复印件（正反面）

注：身份证复印件与本授权委托书不能分页，否则废标。

格式三  业绩证明材料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目概况 |  |
| 备注 |  |

格式四 拟投入项目人员名单

| 姓名 | 执业资格/职称 | 专业 | 拟在本项目任职 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以下无内容