
重庆交通资源开发有限公司
溉澜溪项目工程勘察单位比选文件邀请函

                ：
我司拟开展溉澜溪项目工程勘察工作，将采用比选方式进行确定。现邀请贵单位作为潜在比选被邀人之一参加报价和比选。具体项目情况如下： 
	一、项目概况 

	项目名称
	溉澜溪项目

	项目概况
	溉澜溪项目：该地块位于两江新区溉澜溪组团，地块北临凤澜路，东侧为轨道9号线溉澜溪站1号出入口。项目用地面积9233平方米，总建筑面积约21750平方米。预估勘察进尺700m。

	工期
	项目进场之日起20日历天提交勘察报告送审稿，勘察报告审查合格后5日历天提交该项目勘察报告终稿，勘察服务周期至该项目工程竣工验收之日止，进场时间以甲方通知为准。

	质量要求
	严格遵循国家及行业相关规范、标准，建立完善的质量控制体系，确保勘察工作全过程合规、勘察数据准确、成果报告可靠，勘察成果须通过施工图审查机构审查合格。

	预计开工时间
	以比选人通知时间为准

	二、比选被邀请人须知

	比选范围及内容
	本次工程勘察服务须严格遵循《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）、国家现行行业规程、重庆市地方勘察技术标准及项目专项管控要求实施。
前期完成区域地质资料、周边勘察成果收集整理及现场踏勘；统筹推进初步勘察（如有）与详细勘察，探明场区地层、岩性及岩土物理力学特性，查清地下水赋存、埋藏、水位变化及补给情况，排查滑坡、崩塌等不良地质作用与地质灾害。
系统开展地下水、地基土对建筑结构材料的腐蚀性试验及等级判定；依据抗震区划参数，完成场地抗震地段划分、场地类别判别及地基土地震效应评价（抗震设防烈度≥6度必落实）；提供满足设计、施工所需的全套岩土工程设计参数，开展场地稳定性、地基持力层均匀性及承载力评价。
按标准编制完整规范、数据精准的岩土工程勘察成果报告，完成报审、备案及资料归档交付；配合项目规划、方案优化，出具针对性岩土工程技术建议。
做好后续技术对接，开展勘察成果交底、现场地质答疑、施工技术配合及成果动态修正，保障勘察成果契合项目需求，提供可靠技术支撑；全过程落实质量终身责任制、安全生产及保密规定，确保勘察工作合法合规、高质高效完成。

	比选被邀请人资格要求
	资质条件
1. 按国家相关规定独立成立的法人企业和有效的营业执照；
2. 具有工程勘察（岩土工程）专业甲级资质或工程勘察综合资质。
业绩要求
2023年1月1日至比选日（以签约时间为准）具备工程勘察业绩一个及以上（合同金额在8.4万元及以上）。

	比选文件递交时间、地点及比选文件份数
	递交时间：2026年7月1日10时00分截止。    
递交地点：重庆市南岸区长生桥镇金隅大成时代都汇金隅时代之星A座2003会议室
[bookmark: _GoBack]比选时间：2026年7月1日10时05分
比选文件份数：正本1份。

	限价及比选报价要求
	限价：本项目工程勘察按限定综合包干单价160元/米开展比选，预估总价为112000元。中选单位最后付款根据综合包干单价报价和实际勘察情况进行结算。该综合包干单价包含开展工程勘察工作所产生的所有费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、风险费用、资料费、协调费、专家评审费（包含但不限于勘察大纲专家评审费、轨道保护方案专家评审费）等勘察工作所产生的一切费用。不含青苗补偿费、外业见证费、审查费。
报价方式：综合包干单价报价。该综合包干单价报价后不因任何原因进行调整。

	费用支付方式
	第一次支付：乙方向甲方提交经第三方审查机构审查合格的勘察报告后，甲方按审查合格书记录的实际勘察进尺×工程勘察中选单价×70%支付乙方进度款；
第二次支付：基础验收后，甲方按审查合格书记录的实际勘察进尺×工程勘察中选单价×20%支付乙方进度款；
第三次支付：项目竣工验收后按合同结算原则办理结算后支付余款。
付款前，乙方须提前30个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及本合同拨付款项同等金额的增值税专用发票再进行支付，否则支付时间顺延且甲方无需承担违约责任。

	结算
	结算金额=实际勘察进尺×工程勘察中选单价

	其他需告知比选被邀请人的要求
	不接受联合体投标

	三、评选、定选方式

	比选文件递交截止后，当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对比选文件进行评审，在满足比选文件要求的情况下（参考否决比选条款），报价最低的单位为第一候选单位，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。若上述程序未能评出三名中标候选人，则评选小组对剩余投标文件继续按上述评审程序进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。因评选小组作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评选小组应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评选小组可以继续评标并确定中标候选人。对未中选情况不做解释。
若出现各单位报价完全一致的情况，则由评审小组以抽签方式决定中选人。

	四、比选文件组成及要求

	1、比选文件的组成：
（1）比选报价函；
（2）营业执照、企业资质证书复印件；
（3）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书。
（4）项目业绩证明材料（需提供合同复印件，包含能证明签约主体、签约时间及签约金额的部分）。
2、要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。
3、载有全套比选资料（签字盖章齐全的PDF格式）的电子版U盘1份（U盘单独装袋密封，注明项目名称、单位名称并加盖公章）。

	五、否决比选条款

	1、报价未按要求填写或高于最高限价的；
2、报价函、法定代表人授权书填写错误或未按规定签字盖章的；
3、未提供有效的企业营业执照；
4、未提供企业资质文件或资质文件不符合要求的；
5、业绩证明材料不符合要求的；
6、未按照要求进行密封、盖章的；
6、未在规定的时间内递交比选文件。




比选文件格式
格式一   比 选 报 价 函
重庆交通资源开发有限公司：
     根据贵方 《溉澜溪项目工程勘察单位比选文件邀请函》 的要求，本公司正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表本公司        （比选被邀请人名称），提交本比选函。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
    (1) 愿意接受比选文件邀请函中提出的酬金支付方式与合同条款并按照综合包干单价            元/米作为本项目工程勘察报价。（所填报数字建议保留至小数点后2位，小数点位数不对不作为否决条件）。
    (2)我们已详细阅读了比选函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
    (3)我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报下浮比例。
    (4)本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。
报价人全称（公章）： 
通信地址：                              
电话、传真：
报价人法定代表人或授权代理人签字 
日期： 



格式二   营业执照、企业资质证书
格式三   法定代表人授权委托书
     本授权书声明：注册于                       （注册地址）的                    （公司名称）公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 溉澜溪项目工程勘察 工作的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
报价单位名称（盖章）：          
报价单位地址：
授权人（法定代表人）签字：                     
被授权人（代理人）签字：   
被授权人身份证复印件

授权人身份证复印件



 


（注：身份证复印件与本授权委托书不能分页，否则废标）

格式四  业绩证明材料
	项目名称
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	项目描述
	

	备注
	




注：以上资料须加盖鲜章





 重庆交通资源开发有限公司
                   2026年   月   日   


格式六 建设工程勘察合同格式
建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]


工程名称：溉澜溪项目工程勘察                                                                                        
工程地点：两江新区溉澜溪组团                                       
合同编号：                                          
勘察证书等级：                                                                                        
发 包 人：重庆交通资源开发有限公司                  
勘 察 人：                                                                                                           
签订地址：                        　                
签订日期：二○二六年  月  日                                   


      重庆市工程勘察市场管理委员会制

发包人：重庆交通资源开发有限公司     (以下简称甲方)
勘察人：                             (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担 溉澜溪项目工程勘察 任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条  工程概况
1.1 工程名称： 溉澜溪项目工程勘察 。
1.2 工程建设地点： 两江新区溉澜溪组团 。
1.3 工程规模、特征：
该地块位于两江新区溉澜溪组团，地块北临凤澜路，东侧为轨道9号线溉澜溪站1号出入口。项目用地面积9233平方米，总建筑面积约21750平方米。预估勘察进尺700m。
1.4 勘察任务（内容）与技术要求：
本次工程勘察服务须严格遵循《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）、国家现行行业规程、重庆市地方勘察技术标准及项目专项管控要求实施。
前期完成区域地质资料、周边勘察成果收集整理及现场踏勘；统筹推进初步勘察（如有）与详细勘察，探明场区地层、岩性及岩土物理力学特性，查清地下水赋存、埋藏、水位变化及补给情况，排查滑坡、崩塌等不良地质作用与地质灾害。
系统开展地下水、地基土对建筑结构材料的腐蚀性试验及等级判定；依据抗震区划参数，完成场地抗震地段划分、场地类别判别及地基土地震效应评价（抗震设防烈度≥6度必落实）；提供满足设计、施工所需的全套岩土工程设计参数，开展场地稳定性、地基持力层均匀性及承载力评价。
按标准编制完整规范、数据精准的岩土工程勘察成果报告，完成报审、备案及资料归档交付；配合项目规划、方案优化，出具针对性岩土工程技术建议。
做好后续技术对接，开展勘察成果交底、现场地质答疑、施工技术配合及成果动态修正，保障勘察成果契合项目需求，提供可靠技术支撑；全过程落实质量终身责任制、安全生产及保密规定，确保勘察工作合法合规、高质高效完成。
1.5 承接方式：合同委托，综合单价包干、按实结算。 
第二条  甲方应及时向乙方提供已有的相关技术资料文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地红线范围。
2.2 根据工程勘察相关技术要求和本项目工作范围现状地形图、总平面布置方案图及工程项目所需的测量控制点成果资料。
2.3 提供勘察工作范围已有的有关技术资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。
2.5 乙方收到甲方提供的全部资料后3 个工作日内完成核对，若对资料完整性、准确性有异议，须书面函告甲方；逾期未提出异议，视为甲方提供资料完整、准确，乙方不得再以资料问题主张工期顺延、费用增加或免除自身责任。
第三条  乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责按规定向甲方提交经审查合格的成果资料（陆）份及电子U盘（壹）份。提交电子资料需保证和纸质资料一致。
第四条  开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1 本工程的勘察工作开工时间以甲方通知为准，进场之日起20日历天提交勘察报告送审稿，勘察报告审查合格后5日历天提交该项目勘察报告终稿，勘察服务周期至该项目工程竣工验收之日止。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延，甲方不考虑另行支付停、窝工费用。
4.2 收费标准
4.2.1 本项目工程勘察按照综合包干单价钻孔   元/米进行计费，利用钻孔进尺不收费，暂定总价     元（大写：），增值税税率   %，不含税金额为     元，税金为      元，最终合同价格按实结算。该综合包干单价包含开展工程勘察工作所产生的所有费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、风险费用、资料费、协调费、专家评审费（包含但不限于勘察大纲专家评审费、轨道保护方案专家评审费）等勘察工作所产生的一切费用。不含青苗补偿费、外业见证费、审查费。
4.2.2 本工程设备仪器、材料、人员进出场费含于4.2.1款包干使用。
4.3 付费方式
第一次支付：乙方向甲方提交经第三方审查机构审查合格的勘察报告后，甲方按审查合格书记录的实际勘察进尺×工程勘察中选单价×70%支付乙方进度款；
第二次支付：基础验收后，甲方按审查合格书记录的实际勘察进尺×工程勘察中选单价×20%支付乙方进度款；
第三次支付：项目竣工验收后按合同结算原则办理结算后支付余款。
结算金额=实际勘察进尺×工程勘察中选单价
付款前，乙方须提前30个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及本合同拨付款项同等金额的增值税专用发票再进行支付，否则支付时间顺延且甲方无需承担违约责任。
4.3.3 增值税发票开票信息如下
甲方公司名称： 
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
乙方公司名称：
帐    号：
开 户 行：
统一社会信用代码：
地址：
电话：
第五条 甲乙双方责任
5.1 甲方责任
5.1.1 甲方应按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 甲方应协助乙方解决勘察现场所需的工作条件和出现的问题。
5.1.3 甲方应保护乙方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。
5.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量根据合同约定的计费及结算方式支付勘察费。
5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及相关技术要求进行工程勘察。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
[bookmark: _Hlk514330247]5.2.2 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，未能达到设计相关要求，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，并达到设计相关要求；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用,出现此种情况乙方还应承担逾期提交成果资料的违约责任；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据国家相关政策法规和损失程度向发包人支付赔偿金。
若因乙方未按规定钻孔或勘察资料错误，甲方有权视情况对乙方进行违约处罚。若因勘察质量未达标造成的延期，每延迟一天支付合同总价2‰的违约金，直到达到合格为止，若延期60日历天及以上，甲方可无条件解除合同并要求乙方按上述计算方式支付延期违约金。
5.2.3 勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更勘察方案和工作量。
5.2.4 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，乙方应加强对现场人员的管理和培训，确保其遵守相关规定。如因乙方人员违反规定给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.2.5 乙方在野外工作期间，应按照国家相关法律法规，以及地方政府的安全管理办法履行好乙方的施工安全责任。确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全、人员安全，其费用已包括总报价中。
5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。
第六条  违约责任
6.1 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方已进行勘察工作的，按实际完成的工程量由双方协商支付勘察费。
6.2 甲方未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.3 由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一；逾期【10】日后甲方有权单方解除合同且不承担任何责任。
6.4 乙方提交的勘察成果资料与实际的情况不符或由于乙方提交的电子资料和纸质资料不符，由此造成的直接损失或间接损失，由乙方负责并根据相关政策法规作相应赔偿，赔偿金额不超过该合同总价。
6.5 乙方在未获得甲方指令的情况下擅自进场作业，视为严重违约。乙方应立即停止作业，并承担由此造成的一切损失和费用，包括但不限于甲方因此产生的额外费用、工期延误损失以及可能面临的第三方索赔等。
6.6通知后的3日内进场施工。乙方未能在规定时间内进场，视为违约。乙方应就延误进场的时间向甲方支付违约金，每超过一日，应支付勘察费千分之一，超过【10】日后甲方有权单方解除合同且不承担任何责任。
6.7 勘察过程中，若乙方未认真履行义务，发生安全质量事故，乙方承担全部责任和经济损失。
第七条  本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条  其它约定事项：因地震、极端天气、政府临时管控等不可抗力导致无法施工的，乙方应在事件发生后 24 小时内通知甲方，工期顺延，双方互不承担损失；不可抗力持续超过 15 日的，任一方可解除合同，按实际完成工作量结算。
第九条  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；向甲方所在地人民法院提起诉讼。往来通知函件及诉讼文书送达地址：
甲方：
     联系人：      联系电话：
乙方：  
     联系人：      联系电话：
该送达地址可用于接收各类通知函件及诉讼文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。
第十条  本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同 壹 式 陆 份，甲方 叁 份、乙方 叁 份。
（以下无正文）
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