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我司拟开展枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用工作，本次项目的确定将采用竞争性比选方式进行。现邀请贵单位作为潜在比选被邀请人之一参加报价和比选。具体项目情况如下：
	一、项目概况

	项目名称
	枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用

	项目概况
	本项目依托重庆沙坪坝铁路综合枢纽项目，围绕枢纽运营全流程需求，开展17个专业化算法研发与优化、枢纽车站场景智能体研发、系统集成部署与测试验证、运营效果评估与模型迭代优化等工作，打造枢纽车站专用、可自主运行的场景智能体系统，推动运营从"经验驱动"转向"数据驱动、智能决策"。

	工期要求
	2026年7月至2026年10月，共计4个月。具体以合同签订时间为准。

	质量要求
	符合国家、行业相关技术标准及项目任务书要求，通过甲方组织的结题审查验收。

	预计开工时间
	以甲方书面通知时间为准

	二、比选被邀请人须知

	
	

	比选范围
及内容
	围绕沙坪坝枢纽真实运营需求，构建覆盖车流调度、旅客服务、设备监控、应急指挥等全流程的17个专业化算法及枢纽场景智能体系统，推动运营从"经验驱动"转向"数据驱动、智能决策、自主运行"。具体建设内容如下：
1. 多源数据治理与标准化。对七大类数据集开展清洗、去重、补全、异常剔除、格式统一及标注工作，按8:2划分训练集与测试集，构建高质量样本库。
2. 专业化算法研发。开发车辆调度与管理（6个）、人员感知与服务（5个）、数据与监控（6个）三大类共17个算法模型，确保贴合现场运营规则。
3. 场景智能体研发。以集团交通行业垂域大模型为能力底座，构建具备自主感知、决策、执行、记忆、迭代能力的枢纽场景智能体，实现主动预警、自动调度与闭环处置。
4. 系统集成与部署。依托集团智云统一底座及"疆算入渝"国产化算力，完成模型与智能体容器化封装，对接枢纽现有监控、车辆管理、旅客服务等系统，确保低时延、高可靠运行。
5. 运营评估与迭代优化。建立"数据—模型—智能体—应用—反馈—迭代"闭环机制，持续采集运行数据，定期评估优化。

	比选被邀请人
资格要求
	1. 营业执照
具备有效的营业执照。
2. 业绩要求
2023年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准）具有智慧交通、交通枢纽、AI算法、数据集建设、智能体开发类等相关业绩不少于2个，业绩项目合同金额不低于20万。
2023年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准），项目经理主持过类似项目不得少于1个，合同金额不得少于20万。
证明材料需提供合同复印件、验收报告（盖公司鲜章）。
3. 是否接受联合体投标
不接受联合体投标。

	比选文件递交
时间、地点及
比选文件份数
	递交时间：2026年7月24日10时00分截止。
递交地点：                                        
比选时间：2026年7月24日14时30分
比选文件份数：正本1份，电子版（U盘）1份。
所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。

	限价及比选
报价要求
	本次比选最高限价为人民币250000.00元（大写：贰拾伍万元整），本项目最高限价25万元，采用全费用总价包干计价原则，包含人工、技术、服务、设备、算力、测试、评审、管理、税费等一切费用。
1. 报价超过最高限价的，其比选文件将被否决。
2. 报价应为完成本项目全部工作的总价，不得选择性报价。

	费用支付方式
	第一阶段：由公司组织行业资深专家进行科研项目开题审查，审查通过并取得评审意见后支付合同总价的30%；
第二阶段：由公司组织行业资深专家进行科研项目结题审查，审查通过并取得评审意见后支付合同总价的70%。
付款前，乙方须提前30个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及同等金额的增值税专用发票。否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

	其他需告知
比选被邀请人
的要求
	1. 项目成果（包括但不限于算法模型、软件系统、技术文档等）知识产权归甲方所有。
2. 比选被邀请人须对项目相关技术信息承担保密义务。
3. 合同履行过程中，如乙方未按约定进度完成工作，甲方有权按合同约定追究违约责任。
4. 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
5. 本比选文件邀请函为竞争性比选活动的组成部分，对双方具有约束力。
6. 甲方保留对本比选文件的最终解释权。
7. 未中选的比选被邀请人，甲方不对其编制比选文件及参加比选活动所发生的费用作任何补偿。

	否决条款
	出现以下情形之一的，否决其比选资格：
1. 报价高于最高限价的；
2. 报价函、法定代表人授权书未按规定签字盖章的；
3. 未提供有效营业执照的；
4. 业绩证明材料不符合要求的；
5. 未按要求密封、盖章的；
6. 未在规定时间内递交比选文件的。

	三、评选、定选方式

	评选方式
	经评审的最低投标价法：
在满足资格条件下，以报价最低的竞选人确定为中选单位。
在满足比选文件邀请函要求的情况下，所有比选被邀请人（报价高于最高限价的及资质业绩人员不符合要求的否决比选资格）的比选报价中以报价最低的比选单位为中选人，对未中选情况不做解释。
具体评选方式如下：当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对比选文件进行评审。
若出现价格完全一致，由以抽签（具体方式视项目情况确定，可采取抽签、优先选择资质等级高的、优先选择业绩金额大的等方式）决定中选人。
若排名第一的候选单位在重庆交通资源开发有限公司供应商黑名单内，则发包人有权否决其比选。

	四、比选文件组成及要求

	比选文件组成
	1. 比选报价函；
2. 法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书；
3. 营业执照复印件；
4. 业绩证明材料（需提供合同复印件，包含能证明签约主体、签约日期及签约金额的部分，加盖比选被邀请人公章）。
5. 要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。

	五、否决比选条款

	否决条件
	1. 报价未按要求填写或高于最高限价的；
2. 报价函、法定代表人授权书填写错误或未按规定签字盖章的；
3. 未提供有效企业营业执照的；
4. 业绩证明材料不符合要求的；
5. 未按照要求进行密封、盖章的；
6. 未在规定时间内递交比选文件的。




重庆交通资源开发有限公司
2026年  月  日


附件：
1. 比选报价函
2. 法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书
3. 营业执照
4. 业绩证明材料
5. 科技项目任务书


附件1
比选报价函

项目名称：枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用
致：重庆交通资源开发有限公司
我方已仔细研究了枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用比选文件邀请函的全部内容，愿意以下述总价（或单价）承担本项目全部工作：
	项目名称
	枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用

	报价总价（元）
	人民币：           元（大写：                    ）

	工期
	2026年7月至2026年10月，共计4个月


一、我方承诺：
1. 我方愿意按照比选文件邀请函中规定的条款和条件进行报价。
2. 我方所提交的全部比选文件资料均为真实、有效。
3. 若我方中选，我方将在规定时间内签订合同，并严格履行合同义务。
二、报价说明：
1. 本报价为完成本项目全部工作的总价包干报价，包含人工、技术、服务、设备、算力、测试、评审、管理、税费等一切费用。
2. 我方已充分了解项目需求及现场条件，报价已充分考虑各种风险因素。
3. 我方承诺报价在比选有效期内有效。
4. 如我方中选，承诺在收到中选通知后     日内与甲方签订合同。


比选被邀请人（盖章）：                           
法定代表人或委托代理人（签字）：                   
日期：      年    月    日


附件2
法定代表人授权委托书
   本授权书声明：注册于                       （注册地址）的                    （公司名称）公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
报价单位名称（盖章）：          
报价单位地址：
授权人（法定代表人）签字：                     
被授权人（代理人）签字：   被授权人身份证复印件（正反面）


授权人身份证复印件（正反面）




 
（注：身份证复印件与本授权委托书不能分页，否则废标。）


附件3
营业执照

（比选被邀请人营业执照复印件，加盖比选被邀请人公章）


附件4
业绩证明材料

项目名称：枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用

比选被邀请人业绩情况表

	序号
	项目名称
	合同金额
（万元）
	合同签订
时间
	委托单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	备注
	以上业绩均提供合同复印件、验收报告（盖公司鲜章）作为证明材料。



比选被邀请人（盖章）：                           
日期：      年    月    日


附件5

任务书编号：              


科技项目任务书

项目名称：枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体
技术开发研究与示范应用


	项目承担单位
	

	项目负责人
	

	项目联系人
	

	项目起止时间
	2026年7月至2026年10月

	经费预算（万元）
	  万元




重庆市交通资源开发有限公司
二〇二六年制




1.项目概况
1.1 政策背景
为深入贯彻数字重庆建设总体部署，落实重庆市交委《重庆市"人工智能+交通运输"创新应用行动方案》(渝交科[2026]1号)和重庆交通开投集团《关于开展高质量数据集数据报送工作的通知》《"智慧公共出行"AI+综合场景建设工作方案》相关工作要求，贯彻集团数字化转型相关会议精神，加快推进交通领域AI+综合场景落地与高质量数据集建设，重庆交通资源开发有限公司依托重庆沙坪坝铁路综合枢纽项目，开展高质量数据AI智能化应用建设。
当前国家大力推进智慧交通、数字孪生、新型智慧城市建设，以大语言模型、计算机视觉、边缘计算、知识图谱为代表的AI技术已在交通枢纽规模化落地。传统AI系统以被动响应、单一功能、人工触发为主，新一代智能体技术可实现自主感知、自主决策、自主执行、自主迭代，成为枢纽智能化升级的核心方向。
1.2 研究目的意义
（1）政策落地与数据合规。落实数字重庆、交通开投集团AI+综合场景建设、高质量数据集建设要求，完成枢纽领域多源数据归集、治理、标注与应用，支撑集团1TB文本数据归集任务与城市公共交通高质量数据集构建。
（2）枢纽运营模式升级。面向沙坪坝枢纽真实运营场景，构建17个专业化算法+枢纽专属场景智能体技术体系，覆盖车流调度、旅客服务、设备监控、数据统计、应急指挥、综合管理全流程，推动运营从"经验驱动"转向"数据驱动、智能决策、自主运行"。
（3）提升运行效率与服务品质。通过AI智能体实现客流精准监测、车流智能调度、异常主动预警、应急快速处置，缩短旅客等候时间、降低区域拥堵率、提升设施周转效率，保障旅客安全、优化出行体验。
（4）技术创新与示范推广。打造枢纽车站专用、可自主运行的场景智能体系统，形成"高质量数据集+集团垂域大模型+智能体"协同技术方案，为集团智慧公共出行、交通转换智服场景提供核心支撑。
（5）赋能城市与产业发展。强化站城融合效能，提升枢纽与城市交通协同治理水平，助力成渝地区双城经济圈建设，推动AI技术在交通领域工程化转化。
2.主要研究内容
任务1：17个专业化算法研发与算法优化
基于高质量数据集，构建覆盖全场景的专用算法模型集群：
（1）车辆调度与管理组（6个）：出租车接客时间预测模型、蓄车池排队调度模型、上客区车辆调度模型、大型枢纽场站出租车管理模型、车流控制放行模型、网约车通道感知模型。
（2）人员感知与服务组（5个）：出租车旅客人数感知模型、枢纽旅客等候时长预测模型、网约车旅客人员感知模型、网约车乘客引导模型、呼车叫车模型。
（3）数据与监控组（6个）：多源多维数据统计模型、设备告警规则模型、集散信息管理模型、集散综合监控模型、集散调度模型、一体化自适应导航模型。
所有模型均基于枢纽高质量数据集训练优化，确保输出贴合现场运营规则。
任务2：枢纽车站场景智能体研发
以集团交通行业垂域大模型为能力底座，构建枢纽场景智能体，形成"感知—理解—决策—执行—记忆—迭代"全能力体系。
核心架构包括：感知层（对接全量数据，7×24小时实时感知枢纽状态）、决策层（基于集团垂域大模型与算法输出，自主分析、推理、形成调度方案）、执行层（自动下发指令至显示屏、APP、广播、调度系统）、记忆层（构建运营知识记忆库，持续优化策略）、交互层（支持自然语言对话、可视化操作）。
智能体核心能力包括：自主调度、主动预警、多目标协同、自主迭代、全域协同。
任务3：系统集成与部署
依托重庆交通开投智云统一底座及"疆算入渝"国产化算力，搭建云端训练与边缘实时推理协同环境，完成17个模型与智能体容器化封装，统一对外提供API接口，与枢纽现有监控、车辆管理、旅客服务系统对接，实现数据互通、指令下发、状态回传闭环，确保系统稳定、低时延、高可靠运行。
任务4：运营效果评估与模型迭代优化
建立"数据—模型—智能体—应用—反馈—迭代"闭环机制，持续采集真实运行数据，定期评估模型准确率、延迟、覆盖率、决策成功率，根据运营反馈优化算法与智能体策略，保障系统长期稳定高效运行。
3.创新点
（1）枢纽场景智能体创新：实现自主感知、决策、执行、迭代，区别于传统被动响应式AI系统。
（2）高质量数据集+集团垂域大模型+智能体深度融合：技术路线领先，形成完整协同技术方案。
（3）国产化算力支撑：基于开投智云底座+疆算入渝，安全可控。
（4）多算法深度融合：时序预测、强化学习、路径规划一体化应用，覆盖枢纽运营全场景。
（5）工程化落地体系：从数据治理到上线迭代形成完整流程，可复制可推广。
4.工作计划
	阶段
	主要工作内容
	时间节点

	第一阶段
	多源数据治理与标准化，构建高质量样本库
	2026年7月

	第二阶段
	17个专业化算法研发与场景智能体研发
	2026年8月

	第三阶段
	系统集成与部署，测试验证
	2026年9月

	第四阶段
	运营效果评估与模型迭代优化，结题验收
	2026年10月



5.依托工程
本项目依托重庆沙坪坝铁路综合枢纽项目。该项目是国铁集团与重庆市政府合作的示范项目、国内首例站城融合高铁上盖TOD开发项目，也是"四网融合"发展、土地集约利用的创新示范项目。项目于2013年4月开工建设，2018年1月通车投用，2020年12月盖上商业体"龙湖·金沙天街"建成开街。项目占地面积21.8万㎡，总建筑面积75万㎡，其中综合枢纽面积27万㎡，上盖物业开发面积48万㎡，轨道交通建筑面积3.1万㎡。
沙坪坝铁路综合枢纽率先引入"站城融合"设计理念，将高铁站改造为集高铁、轨道、公交、长途、出租、共享汽车、商业为一体的现代化城市综合交通枢纽，实现交通功能与城市公共服务功能有机衔接，为成渝地区双城经济圈建设提供有力支撑。
6.研究成果及考核指标
本项目考核指标如下表所示：
	序号
	成果类型
	对应技术指标
	提交成果
	备注

	
	大类
	小类
	指标描述
	指标数量
	
	

	1
	关键核心技术
	系统模型
	完成17个专业化算法开发与部署
	17
	模型
	/

	2
	关键核心技术
	系统模型
	实时场景响应延迟≤1秒，非实时场景准确率≥85%
	2
	测试报告
	/

	3
	关键核心技术
	系统模型
	数据标注精度≥95%，模型预测偏差率≤10%
	2
	测试报告
	/

	4
	关键核心技术
	系统模型
	建成枢纽车站场景智能体，具备自主感知、决策、执行、记忆、迭代能力
	1
	智能体
	/

	5
	关键核心技术
	系统模型
	智能体决策成功率≥90%，异常处置响应时间≤3秒
	2
	测试报告
	/

	6
	关键核心技术
	系统模型
	实现集团交通行业垂域大模型与智能体无缝对接
	1
	测试报告
	/

	7
	关键核心技术
	系统模型
	依托智云底座+疆算入渝算力，支持高并发调用≥1000次/分钟
	1
	测试报告
	/

	8
	关键核心技术
	应用价值
	完成与枢纽现有系统稳定对接
	1
	测试报告
	/

	9
	经济社会效应
	应用价值
	旅客等候时长、车辆接客时长显著缩短，区域拥堵率、设备异常响应时间明显下降
	4
	研究报告
	/

	10
	关键核心技术
	系统模型
	形成完整实施方案、模型文档、智能体设计文档、展示材料并通过验收
	4
	研究报告
	/




7.经费预算表
	科目
	金额（万元）
	备注

	设备费
	
	计算类仪器设备和软件工具等

	业务费
	
	材料、测试化验、出版/文献、差旅等

	劳务费
	
	支付给参与项目的研究生等

	间接费用
	
	管理费、水电暖等

	合计
	25
	


注：
1.设备费：主要列支项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支；
2.业务费：主要列支项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅等费用；
3.劳务费：主要列支项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用。
8.研究人员表
	序号
	姓名
	年龄
	职称/学历
	项目中承担的工作

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	



注：此表不够请自行添加
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9.任务书签订
	科技项目名称
	

	承担单位科技项目负责人
	

	承担单位联系人
	

	签订日期
	

	委托单位项目负责部门
	

	委托单位项目联系人
	

	委托单位科技项目主管部门
	

	委托单位科技工作分管领导
	

	签订日期
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