重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司

委外人员管理系统项目

建

设

方

案

2026年9月

目  录

一、项目背景	- 1 -

二、现状及问题	- 1 -

三、项目方案	- 3 -

3.1 建设目标	- 3 -

3.2 建设原则	- 4 -

3.3 总体架构	- 4 -

3.4 详细需求清单	- 7 -

3.5 接口与扩展	- 71 -

四、项目实施	- 72 -

4.1 实施计划	- 72 -

4.2 部署方式	- 74 -

4.3 技术要求	- 75 -

4.4 系统安全	- 76 -

五、项目效益	- 77 -

六、功能模块及相关配置	- 77 -

# 一、项目背景

为全面规范公司人力资源管理，提升组织、薪酬、绩效、招聘、培训等工作标准化、数字化、智能化水平，解决当前线下管理效率低、数据分散、流程协同不足等问题，公司拟建设统一的委外人员管理系统系统。

随着公司业务规模扩大、员工人数持续增加，全国服务人员规模已超过5000人，现有管理方式难以满足全员覆盖、多组织协同、多地点考勤、多用工类型、薪酬绩效联动及管理决策分析等要求。通过本项目建设，公司将形成覆盖组织人事、考勤休假、薪酬福利、绩效管理、招聘管理、培训管理、合同档案、员工自助、数据分析等业务的人力资源一体化管理平台。

# 二、现状及问题

- 组织、岗位、编制、人员、合同等基础数据分散维护，缺少统一口径，人员调整和跨部门统计主要依赖人工处理。

- 考勤、排班、请休假、加班、调休、异常处理等业务与薪酬核算衔接不足，存在重复录入、人工核对量大、核算周期长等问题。

- 薪酬、社保、公积金、个税、绩效结果等关键数据未形成稳定的数据链路，难以实现自动核算、合规校验、审批归档和发放追溯。

- 招聘、培训、绩效、人才发展等业务流程相对分散，过程数据沉淀不足，难以支撑人才储备、能力培养、绩效改进和干部选育。

- 员工档案和劳动合同电子化程度不足，试用期、合同、证照、岗位资格等到期提醒和风险预警依赖人工跟踪。

- 管理层缺少统一的人力数据看板，对人员规模、结构、成本、效率、流动、招聘、培训、绩效等指标无法实时掌握。结合公司业务形态和现有人力资源管理方式，当前核心痛点可归纳为以下方面：

| 序号 | 核心痛点 | 对业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织及人员数据分散 | 总部、区域、项目点、班组及劳务单位信息分散维护，缺少统一组织与人员数据底座。 |
| 2 | 编制与在岗管控滞后 | 编制数量、缺员情况和人员配置依赖人工核对，管理者难以及时掌握项目点用工缺口。 |
| 3 | 多用工主体协同困难 | 正式员工、劳务派遣、外包服务人员及多劳务单位归属口径不统一，权限和统计难以标准化。 |
| 4 | 考勤排班复杂 | 安保、保洁、客服、工程维修等岗位排班差异大，跨项目支援、夜班、跨天班、临时替岗等场景人工处理压力大。 |
| 5 | 考勤薪酬数据割裂 | 考勤、请休假、加班、调休、津补贴与薪酬核算缺少自动联动，月末统计工作量大且易出错。 |
| 6 | 合规风险缺少预警 | 劳动合同、证照、试用期、社保、公积金、个税等关键节点缺少系统提醒和闭环跟踪。 |
| 7 | 缺少数据决策支撑 | 人员规模、结构、流动、工时、薪酬成本、项目成本等数据无法及时形成统一报表和看板。 |

# 三、项目方案

## 3.1 建设目标

- 本项目以“一个平台、一套标准、全员协同、数据联动”为建设理念，围绕公司多项目点、多用工主体、多班制排班和一线人员流动频繁的管理特点，建设统一、可追溯、可扩展的委外人员管理系统平台。

- 通过本项目建设，解决组织员工数据分散、编制管控滞后、多劳务主体协同困难、考勤排班复杂、薪酬计算依赖人工、合同证照风险预警不足、管理层缺少人效数据支撑等核心痛点。

- 一阶段以组织员工、考勤管理、薪酬管理、员工自助为核心，建立总部、区域、项目点/服务网点、班组、岗位、编制、成本中心、人员档案、合同证照等主数据体系，实现员工入转调离、跨项目支援、借调、证照到期提醒和人员台账统一管理。

- 一阶段同步打通排班、请休假、加班调休、移动打卡、异常考勤、考勤汇总、薪资试算、社保公积金、个税、津补贴、电子工资单和员工自助，支撑考勤薪酬数据自动联动，降低人工核算工作量和薪资差错风险。

- 二阶段建设招聘、绩效、培训能力，支撑一线岗位批量招聘、候选人统一管理、服务质量评价、绩效结果归档、岗位技能培训、在线学习、考试评估和人才发展分析。

## 3.2 建设原则

- 统一平台原则：系统应以统一组织和员工主数据为基础，避免多个模块独立建档和重复维护。

- 业务闭环原则：核心业务应实现申请、审批、执行、核算、归档、查询、分析的闭环管理。

- 灵活配置原则：组织、字段、表单、流程、权限、薪酬公式、考勤规则、绩效模板和报表应具备配置能力。

- 数据联动原则：组织人事、考勤、薪酬、绩效、招聘、培训等模块数据应可自动流转和交叉引用。

- 安全合规原则：系统应保护员工隐私、薪酬数据、合同档案和审批记录，满足权限控制、日志审计和数据备份要求。

- 持续扩展原则：系统应支持未来业务规模增长、组织变化、制度调整、接口扩展、报表扩展和个性化轻应用建设，尽量通过配置实现业务变化。

## 3.3 总体架构

本项目建议建设“统一人力资源平台+流程审批+员工自助+数据分析+可配置扩展”的总体架构。系统底层沉淀组织、岗位、人员、合同、薪酬、考勤、绩效、培训等主数据；平台层提供流程引擎、权限引擎、消息提醒、报表引擎、接口集成和低代码配置能力；应用层面向人力资源部门、管理者、员工和系统管理员提供不同角色的工作台；数据层面形成实时看板、专题分析和管理决策报表。

系统应支持大规模一线服务人员管理和高频业务处理能力，满足5000人以上规模、多项目点、多班次轮转、移动端访问、并发审批、考勤汇总、薪酬核算和报表查询要求。

| 模块 | 主要需求 | 建设要求 |
| --- | --- | --- |
| 组织机构管理 | 支持树形单/多组织架构、组织架构图、部门层级图、组织批量新增/合并/移动/启停、组织分类、组织属性、虚拟组织、法律实体、工作地点、汇报关系、编制数、在岗人数、企业成本代码和成本中心维护。 | 满足总部、区域、项目点/服务网点、班组等多层级组织管理，支持多法人、多成本中心、项目归属、组织历史快照和人员按项目/岗位/班组/用工类型统计。 |
| 人事与档案管理 | 支持员工花名册、员工档案、信息集和字段自定义、员工标签、入职、转正、调动、晋升、降职、轮岗、兼职、复职、撤销离职、离职、员工成长记录、证明模板、附件批量上传、档案完整性校验和历史快照。 | 满足一线人员批量入职、岗位变动频繁、项目间调配、证照附件多、合同与证明材料多的管理需要；支持健康证、保安员证、电工证、特种作业证等证照到期提醒。 |
| 合同管理 | 支持劳动合同、劳务协议、外包/派遣协议、合同模板、续签、变更、解除、终止、审批、电子签署对接、电子化归档、到期预警和合同全流程留痕。 | 满足人员流动较快场景下的合同风险控制，支持合同资料与员工档案、入转调离和员工自助联动。 |
| 智能考勤管控 | 支持假期政策、公出政策、加班政策、调休政策、班次、排班、移动打卡、设备数据接入、考勤日报/月报、请休假、加班、调休、缺卡漏卡、迟到早退、脱岗、连续出勤、超时加班等异常处理。 | 满足多项目点、多班制、夜班、跨天班、临时替岗、跨项目支援、外勤巡检和移动作业场景，考勤结果应可自动进入薪酬核算并支持规则配置和异常预警。 |
| 薪酬福利管理 | 支持薪酬体系、薪资标准、薪资档案、入职定薪、转正调薪、调动调薪、批量调薪、薪资项目、输入项、公式项、发薪方案、考勤周期、纳税周期、缺勤扣款、加班工资、绩效工资、全勤奖、银行报盘、电子工资单。 | 薪酬应可引用员工信息、任职信息、考勤、绩效、社保、公积金、个税等数据；支持计时/固定工资、加班费、夜班津贴、岗位津贴、项目补贴、高温补贴，并支持项目、部门、岗位、成本中心费用归集和反查。 |
| 绩效管理 | 支持绩效模板、指标库、目标下达、过程跟踪、多角色评分、多权重、多周期考核、结果确认、绩效面谈、申诉确认、结果归档和绩效数据分析。 | 二阶段建设，支撑服务质量评价、项目/班组/岗位绩效管理，绩效结果可联动薪酬和人才分析。 |
| 招聘管理 | 支持招聘需求、招聘计划、职位发布、渠道管理、简历解析、候选人流程、面试评价、录用入职、人才库和招聘数据统计。 | 二阶段建设，支撑物业服务、秩序维护、保洁、工程维修、客服等岗位批量招聘和一线人员快速补充。 |
| 培训管理 | 支持课程资源、培训计划、报名签到、二维码签到、培训协议确认、课堂评估、题库、在线考试、随机组卷、自动阅卷、防作弊、学习记录、培训档案和360行为评估。 | 二阶段建设，支撑岗位技能培训、安全培训、服务规范培训和证照类培训，培训结果回写员工档案。 |
| 员工自助 | 一阶段启用PC端和移动端员工自助，支持信息查询、移动打卡、请休假、加班调休、审批、工资单、证明申请、证照上传、消息通知和待办提醒；经理端支持授权范围内的人员查询、审批和团队数据查看。 | 员工自助属于平台基础入口，一阶段启用后即为开通状态，后续招聘、绩效、培训等模块上线后复用同一入口，不作为二阶段重复建设内容。 |
| 数据分析与领导驾驶舱 | 支持预置人事报表、组织员工数据集、假勤数据集、薪酬数据集、绩效数据集、自定义数据集、自定义主题看板、下钻报表、同比环比、分组汇总、条件格式和大屏展示。 | 支撑人员规模、组织编制、员工流动、考勤工时、薪酬成本、项目成本、绩效结果、招聘转化、培训效果等多维分析。 |
| 平台配置与扩展 | 支持角色权限、功能授权、数据授权、用户组、IP白名单、自定义域名、表单设计、审批流程、明细表单、条件分支、并行节点、批量发起、打印模板、自动化业务流、运行日志和人员标签。 | 满足本地化部署/云部署后的持续扩展和自主运营，支持按照组织、人员、项目、岗位和角色进行权限隔离。 |

3.4 详细需求清单

| 序号 | 模块 | 功能 | 业务需求场景说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 组织架构 | 公司组织架构涵盖总公司、分公司、中心及项目部等多层级，可搭建完整层级结构，反映真实隶属关系 |
| 2 | 组织管理 | 组织架构 | 可直观了解公司各层级之间的隶属关系，能在线查看完整的组织架构图和部门层级图，便于决策和汇报 |
| 3 | 组织管理 | 组织架构 | 公司组织调整时，可批量新增、合并、迁移或停用部门，避免逐条手动操作 |
| 4 | 组织管理 | 组织架构 | 保安、保洁、工程等基层岗位大量使用劳务派遣/外包人员，可区分自有员工与劳务派遣员工以及劳务外包员工的所属单位，区分管理方式，后续各模块人员管理均覆盖两类用工来源 |
| 5 | 组织管理 | 组织架构 | 根据总公司、分公司、中心及项目部等不同类型组织单元，可自定义组织分类标签，贴合多项目管理实际 |
| 6 | 组织管理 | 组织架构 | 各物业项目之间差异较大（内容涵盖：住宅/商业写字楼/工业园区/学校/政府机关等业态），可为每个组织设置属性标签，如服务业态类型、服务区域、管理水平等，便于分类管理 |
| 7 | 组织管理 | 组织架构 | 公司可按组织单元核算人工成本，各组织单元可与对应成本中心关联，确保薪资等费用正确归集，分组维护成本 |
| 8 | 组织管理 | 组织架构 | 公司有跨项目的专项工作组，可设置虚拟组织并在其中分配人员和职位 |
| 9 | 组织管理 | 组织架构 | 可展示不同维度的组织信息，可自定义架构图显示内容，如项目负责人姓名、在岗人数、编制数等 |
| 10 | 组织管理 | 组织架构 | 组织架构图可导出下载和打印 |
| 11 | 组织管理 | 组织架构 | 公司组织架构不断调整，可生成和查看历史组织架构快照，用于追溯对比各时期架构变化 |
| 12 | 组织管理 | 组织架构 | 公司下设多个独立法人单位（子公司等），可将公司级组织自动关联为法律实体，满足劳动合同签订的合规要求，可维护法律实体信息并明确其适用范围 |
| 13 | 组织管理 | 组织架构 | 各项目分散在不同地址，可设置多个工作地点并为员工指定所属工作地点 |
| 14 | 组织管理 | 组织架构 | 可为员工设置单一或多条汇报关系，反映矩阵式管理实际 |
| 15 | 组织管理 | 组织架构 | 可在线查看、导出和打印员工汇报关系图，便于了解汇报链路，自定义汇报关系图展示结构 |
| 16 | 组织管理 | 组织架构 | 支持实时了解各项目人员配置情况，可在组织列表中直观显示编制数和在岗人数，体现编制使用情况 |
| 17 | 组织管理 | 组织架构 | 针对不同信息填写要求，可灵活配置 |
| 18 | 组织管理 | 多维组织 | 公司除行政架构外还可按区域、业态（住宅/商业/写字楼）等自定义业务维度进行管理 |
| 19 | 组织管理 | 多维组织 | 不同业务维度下组织架构和职位体系不同，可针对每个维度单独搭建组织架构和职位体系，维护管辖范围 |
| 20 | 组织管理 | 多维组织 | 项目负责人只能查看自己负责区域的数据，可针对每个维度单独设置功能权限和数据查看权限 |
| 21 | 组织管理 | 多维组织 | 公司存在矩阵式管理需求，可将多维组织关联到行政组织，也可独立创建 |
| 22 | 组织管理 | 职务管理 | 公司涵盖多种职务体系，支持创建、编辑、删除和排序职务 |
| 23 | 组织管理 | 职务管理 | 职务分为管理类、技术类等，支持按分类建立多维职务体系 |
| 24 | 组织管理 | 职务管理 | 职务管理需规范化，可设置职务编码、薪级对应关系和职务说明 |
| 25 | 组织管理 | 职务管理 | 职务体系调整时可批量删除不再使用的职务 |
| 26 | 组织管理 | 职位管理 | 公司职位调整时，可创建、启用、停用、删除和合并职位，并支持批量操作 |
| 27 | 组织管理 | 职位管理 | 职位数量较多，可批量导入和导出职位信息 |
| 28 | 组织管理 | 职位管理 | 职位可与所属部门、对应职务、职级等进行关联 |
| 29 | 组织管理 | 职位管理 | 员工发展路径多样，支持搭建管理序列、专业序列等多通道职级发展体系，并为每个任职类别建立任职资格标准模型 |
| 30 | 组织管理 | 职位管理 | 晋升可基于任职资格标准自动筛查晋升资格，对员工岗位胜任力进行系统评估，并将审查、评定、校准、发布等全流程线上化 |
| 31 | 组织管理 | 职位管理 | 员工调动或岗位变更时需了解目标岗位任职要求，可在职位数据或调动表单中直接查看关联的任职资格标准 |
| 32 | 组织管理 | 职位管理 | 晋升可将任职资格指标与培训任务关联，员工在线查看需要完成的学习任务及发展通道 |
| 33 | 组织管理 | 职位管理 | 每个职位需有完整信息，支持维护职位编码、所属部门、适用范围、任职资格、责任描述和职位说明书 |
| 34 | 组织管理 | 职位管理 | 职级体系涉及序列、职层、职级等多层级配置，可灵活搭建并支持导入导出 |
| 35 | 组织管理 | 编制管理 | 各项目编制管控要求不同，可灵活设置编制周期、管控强度、维护方式及不占编条件 |
| 36 | 组织管理 | 编制管理 | 可按组织部门设置编制数，明确各项目部的用人额度 |
| 37 | 组织管理 | 编制管理 | 编制可按职位、职务、职级、员工类型等维度细分 |
| 38 | 组织管理 | 编制管理 | 试用期员工、借调人员等不占编，可设置多维度不占编条件 |
| 39 | 组织管理 | 编制管理 | 编制管理可按年度、季度、月度规划，支持同时设置组织编制和细分编制 |
| 40 | 组织管理 | 编制管理 | 编制数据量较大，可批量导入和导出 |
| 41 | 组织管理 | 编制管理 | 各维度细分编制可自动汇总到组织编制，便于查看总体编制情况 |
| 42 | 组织管理 | 编制管理 | 细分编制维度值可灵活设置，支持多选或不限定 |
| 43 | 组织管理 | 编制管理 | 人员录用到离职各环节对编制的占用和释放时机不同，可灵活设置各业务环节的占编/释放规则，精确统计占编和缺编情况 |
| 44 | 组织管理 | 编制管理 | 招聘过程中编制管控，录用审批、发Offer、待入职阶段可支持编制占用和超编提醒 |
| 45 | 组织管理 | 编制管理 | 员工入职、转正、调动、复职时均可编制管控和超编提醒 |
| 46 | 组织管理 | 编制管理 | 超编管控可区分强弱：强管控下不允许超编操作，弱管控下仅提醒不阻止，可灵活设置 |
| 47 | 组织管理 | 编制管理 | 可按月度在组织架构上直观查看编制数、占编数、缺编数、超编数、预增数、预减数 |
| 48 | 组织管理 | 编制管理 | 可查看各组织编制下实际占编人员、即将入职的预增人员、即将离职的预减人员明细 |
| 49 | 组织管理 | 编制管理 | 办理入转调离等业务时可参考编制情况，可在流程中直接查看编制信息 |
| 50 | 组织管理 | 编制管理 | 编制增减和调剂需经审批，可发起增编、减编、编制调剂的审批流程 |
| 51 | 组织管理 | 编制管理 | 编制审批过程中可调整申请内容，可在审批中修改编制信息 |
| 52 | 组织管理 | 编制管理 | 员工在项目间调动时编制应随人走，可支持调动带编 |
| 53 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工信息量大，种类多，可批量导入或逐项编辑维护基本信息、教育经历、工作经历、家庭成员、社保福利等，并支持图片和文件批量上传 |
| 54 | 员工管理 | 员工花名册 | 不同公司对员工信息关注点不同，可自定义花名册的信息集、分组和字段 |
| 55 | 员工管理 | 员工花名册 | 花名册字段可根据业务可以灵活配置，可添加组织、协议、法律实体类型等计算字段 |
| 56 | 员工管理 | 员工花名册 | 入职管理时可快速筛选查看员工关键信息，可配置花名册基础字段在入职列表的展示和筛选排序 |
| 57 | 员工管理 | 员工花名册 | 在花名册中可直接查看员工详细信息并快速办理离职、调动、复职等业务操作 |
| 58 | 员工管理 | 员工花名册 | 可为员工添加标签进行分类管理如"新入职""试用期""关键岗位"等，支持单个或批量添加、自动添加 |
| 59 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工详情信息卡可自定义显示内容，可配置显示哪些基础信息和自定义字段 |
| 60 | 员工管理 | 员工花名册 | 花名册列表可自定义显示列，便于不同角色查看不同维度信息 |
| 61 | 员工管理 | 员工花名册 | 可添加自定义字段并在列表中展示 |
| 62 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工最高学历可自动识别，避免手动判断 |
| 63 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工档案可全面反映其在公司各方面的情况，可自动汇总薪资、培训、绩效、奖惩等记录 |
| 64 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工需开具在职证明、收入证明等，可自定义证明模板并在线快速开具 |
| 65 | 员工管理 | 员工花名册 | 花名册打印样式可自定义，便于制作符合公司要求的打印文件 |
| 66 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工在公司的发展轨迹可完整记录，可根据入转调离复等异动记录自动汇总形成成长记录 |
| 67 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工在公司期间的各类变动可统一管理，包括转正、晋升、降职、平调、轮岗、跨项目调动、退休、辞职等，可在线办理并留存完整记录 |
| 68 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工任职记录可新增、编辑、删除和批量导入 |
| 69 | 员工管理 | 员工花名册 | 人员异动情况可按月汇总形成报表，便于了解月度人员变化 |
| 70 | 员工管理 | 员工花名册 | 可在手机端查看下属员工信息但不应看到全部敏感字段，可自定义部门负责人在APP端的查看权限和可见字段 |
| 71 | 员工管理 | 员工花名册 | 可查看不同时段的在离职人数和人员信息快照，便于做历史对比分析 |
| 72 | 员工管理 | 员工花名册 | 员工关键信息缺失时需及时补录，入职或离职前可自动提醒相关人员，提醒方式包括站内信、邮件、短信等 |
| 73 | 员工管理 | 员工花名册 | 可设置生日祝福、节日祝福、入职纪念日等关怀提醒 |
| 74 | 员工管理 | 员工花名册 | 部分员工习惯使用农历生日，可同时维护公历和农历生日，设置提醒并生成生日名单 |
| 75 | 员工管理 | 员工档案 | 按干部人事档案规范，形成详细电子档案，自动校验档案完整性 |
| 76 | 员工管理 | 员工档案 | 档案可体现历年考核结果，关联并展示个人年度考核评价结果 |
| 77 | 员工管理 | 员工档案 | 员工档案需涵盖教育经历、工作经历、家庭成员、证书、绩效、培训、个税等多类信息，可分子集管理 |
| 78 | 员工管理 | 员工档案 | 档案记录可单个或批量新增和导出 |
| 79 | 员工管理 | 员工档案 | 档案附件可批量上传和下载 |
| 80 | 员工管理 | 员工档案 | 公司可能有特殊档案管理需求，可自定义档案信息集 |
| 81 | 员工管理 | 员工档案 | 员工发现个人信息有误时可通过手机端发起变更申请，变更需经审批确认 |
| 82 | 员工管理 | 员工档案 | 家庭成员和证书信息可自定义展示、筛选和排序 |
| 83 | 员工管理 | 员工档案 | 特种作业证、健康证等证书到期需及时续办，可配置到期超期规则并自动提醒HR处理 |
| 84 | 员工管理 | 员工档案 | 员工档案需体现培训学习情况，可同步展示培训课程、考试和培训记录 |
| 85 | 员工管理 | 入职 | 新员工入职需要从待入职、填写登记表、审批到确认入职的全流程线上管理 |
| 86 | 员工管理 | 入职 | 入职时采集员工登记照，并自动生成个人简历信息 |
| 87 | 员工管理 | 入职 | 批量招聘时可批量导入待入职人员，并自定义导入模板字段 |
| 88 | 员工管理 | 入职 | 不同岗位入职所需信息不同，可自定义待入职详情的显示和必填字段 |
| 89 | 员工管理 | 入职 | 招聘通过的人员自动同步至入职环节，可自动区分正式员工和实习生并生成工号 |
| 90 | 员工管理 | 入职 | 入职时需同时确定薪资和社保信息，可录入相关信息并同步到薪酬模块 |
| 91 | 员工管理 | 入职 | 入职需经审批，审批通过后可自动确认入职，减少手动操作 |
| 92 | 员工管理 | 入职 | 不同性别岗位有不同法定入职年龄要求，可分别设置可入职年龄范围 |
| 93 | 员工管理 | 入职 | 不同岗位入职登记表内容不同，可自定义多套模板，灵活配置必填规则、签名要求和承诺内容 |
| 94 | 员工管理 | 入职 | 入职登记表可通过短信、邮件发送填写链接，或让员工扫码填写 |
| 95 | 员工管理 | 入职 | 入职日期变更或放弃入职的情况下，可批量变更入职日期、取消入职、放弃入职 |
| 96 | 员工管理 | 入职 | 可在手机端完成入职全流程操作，包括提交登记表、审核、发起审批、确认入职 |
| 97 | 员工管理 | 入职 | 离职员工复职需经审批，可配置复职权限，可选择通过入职流程复职或直接在花名册操作 |
| 98 | 员工管理 | 入职 | 入职时需核实员工身份和银行卡信息，可进行身份二要素和银行卡三要素认证 |
| 99 | 员工管理 | 入职 | 员工入职后需尽快激活系统账号，可自动发送激活邀请 |
| 100 | 员工管理 | 入职 | 需防范曾有劳动纠纷等风险人员入职，可配置入职黑名单校验条件 |
| 101 | 员工管理 | 转正 | 试用期员工较多，可根据试用期到期日自动生成待转正记录，避免遗漏 |
| 102 | 员工管理 | 转正 | 转正审批可灵活发起，支持由HR代发起或员工自助发起 |
| 103 | 员工管理 | 转正 | 试用期到期需及时提醒相关人员办理转正，提醒方式包括站内信、邮件、短信等 |
| 104 | 员工管理 | 转正 | 试用期进行考核，可管理试用期考核和任务 |
| 105 | 员工管理 | 转正 | 试用期考核可系统化管理，支持创建考核方案、设置导师和打分规则，并自动将员工加入 |
| 106 | 员工管理 | 转正 | 导师可在手机端跟踪试用期员工表现，并查看任务进度、评论和打分 |
| 107 | 员工管理 | 调动 | 不同调动类型需填写不同信息，可自定义调动表单的显示项和必填项 |
| 108 | 员工管理 | 调动 | 项目间人员借调较频繁，可在线办理和查看借调手续 |
| 109 | 员工管理 | 调动 | 调动审批可灵活发起，审批通过后自动确认调动，减少手动操作 |
| 110 | 员工管理 | 调动 | 调岗通常伴随调薪，支持同时办理调岗调薪，调动完成后自动同步至薪酬模块 |
| 111 | 员工管理 | 调动 | 调动审批时需了解员工当前归属情况，可在表单中查看员工分组和自定义信息 |
| 112 | 员工管理 | 调动 | 员工调动时需进行岗位交接（项目资料、钥匙、设备工具和资产等），可配置是否强制交接 |
| 113 | 员工管理 | 调动 | 不同调动原因需填写不同信息项，可配置表单联动规则 |
| 114 | 员工管理 | 调动 | 员工兼岗情况需审批管理，可增减兼岗信息并进行重复性校验 |
| 115 | 员工管理 | 离职 | 离职审批可灵活发起，支持由HR代发起或员工自助发起 |
| 116 | 员工管理 | 离职 | 离职需完整流程管理，从创建待离职、发起流程、工作交接到确认离职 |
| 117 | 员工管理 | 离职 | 离职交接涉及项目资料、钥匙、设备工具、资产、甲方/业主信息等，可自定义交接模板并选择交接审批人 |
| 118 | 员工管理 | 离职 | 离职信息可修改，员工也可撤回离职申请，放弃离职 |
| 119 | 员工管理 | 离职 | 批量离职情况支持批量确认、开具证明和导出记录 |
| 120 | 员工管理 | 离职 | 有劳动纠纷等风险的离职员工可加入黑名单，可批量加入并配置是否需审批 |
| 121 | 员工管理 | 离职 | 黑名单日常维护，可单个或批量增删改查 |
| 122 | 员工管理 | 离职 | 离职审批时需了解员工当前分组归属，可在表单中查看 |
| 123 | 员工管理 | 合同管理 | 劳动合同管理涉及签订、变更、续签、第三次签订无固定期限合同等，可在线办理全流程 |
| 124 | 员工管理 | 合同管理 | 劳动纠纷时，可记录和统计劳动争议事件 |
| 125 | 员工管理 | 合同管理 | 公司用工形式多样，可管理劳动合同、劳务合同、实习合同等不同类型 |
| 126 | 员工管理 | 合同管理 | 关键岗位员工支持签署保密协议、竞业协议等，可管理各类协议 |
| 127 | 员工管理 | 合同管理 | 合同签署可线上化，可通过电子签自动发起新签、续签、变更合同 |
| 128 | 员工管理 | 合同管理 | 合同到期前需及时续签，可自动发起续签审批流程 |
| 129 | 员工管理 | 合同管理 | 试用期到期和合同到期需提前预警，可自定义提醒时间和提醒对象 |
| 130 | 员工管理 | 员工报表 | 可按月度、季度分析人员流入流出情况，掌握公司人员稳定性 |
| 131 | 员工管理 | 员工报表 | 可查看每次人员异动的详细记录，包括入职、调动、离职等明细 |
| 132 | 员工管理 | 数据看板 | 管理层可通过大屏直观了解公司人力资源核心指标 |
| 133 | 员工管理 | 数据看板 | 可分析员工在不同维度上的分布情况如部门、岗位、用工类型等 |
| 134 | 员工管理 | 数据看板 | 可了解员工年龄分布，评估队伍年轻化或老龄化趋势 |
| 135 | 员工管理 | 数据看板 | 可了解员工在公司的工作年限分布，评估员工稳定性 |
| 136 | 员工管理 | 数据看板 | 可了解员工学历分布，评估队伍素质结构 |
| 137 | 员工管理 | 数据看板 | 可分析离职人员特征和趋势，找出离职原因和改进方向 |
| 138 | 员工管理 | 数据看板 | 可了解各职级职层人员分布，评估晋升空间和人才梯队 |
| 139 | 员工管理 | 数据看板 | 可分析各类人员异动的频率和方向，掌握内部流动情况 |
| 140 | 员工管理 | 数据看板 | 可分析员工在项目间、部门间的横向流动情况 |
| 141 | 员工管理 | 人员信息同步设置 | 入职时身份证等证件信息录入量大，可配置读卡器或OCR自动识别读取 |
| 142 | 员工管理 | 人员信息同步设置 | 可配置支持的读卡器或OCR品牌型号 |
| 143 | 员工管理 | 人员信息同步设置 | 自动识别的信息需准确映射到花名册对应字段 |
| 144 | 员工管理 | 基础设置 | 不同端对部门信息的展示需求不同，可分别配置显示规则 |
| 145 | 员工管理 | 基础设置 | 工龄计算涉及社保认定等问题，可配置计算规则 |
| 146 | 员工管理 | 基础设置 | 最高学历可自动识别，避免手动判断 |
| 147 | 员工管理 | 基础设置 | 兼岗时间不能与主岗重叠，可校验兼岗在岗时间是否冲突 |
| 148 | 员工管理 | 基础设置 | 部分员工有多张银行卡，可配置最多维护的银行卡张数 |
| 149 | 员工管理 | 基础设置 | 当选项唯一时可自动填入，减少手动操作 |
| 150 | 员工管理 | 基础设置 | 试用期到期日可根据入职日期自动计算，避免手动填写出错 |
| 151 | 考勤 | 假期政策 | 员工享有法定年假和公司福利年假，可分别设置规则 |
| 152 | 考勤 | 假期政策 | 请假可提前申请、突发情况可补交，可按天数分级设置提前申请和补交限制 |
| 153 | 考勤 | 假期政策 | 针对多样假期类型，可自定义休假类别（年假、婚假、产假、病假、事假等）并设定是否带薪、额度等规则 |
| 154 | 考勤 | 假期政策 | 不同假期对请假时长要求不同，可配置最小请假时长、步长和最大时长 |
| 155 | 考勤 | 假期政策 | 年假余额可按工龄、司龄等条件设置上限 |
| 156 | 考勤 | 假期政策 | 部分岗位常有连续值守的情况，可设置连续加班不打卡的规则 |
| 157 | 考勤 | 假期政策 | 公司可能有特殊假期需求，可自定义假期类型和规则 |
| 158 | 考勤 | 假期政策 | 年假可按入职日期发放，自定义假期额度可灵活设置 |
| 159 | 考勤 | 假期政策 | 年假计算起点可选择从入职日期或转正日期开始 |
| 160 | 考勤 | 假期政策 | 试用期员工是否可申请年假可配置控制 |
| 161 | 考勤 | 假期政策 | 调休申请有时效性，可设置作废规则和报表生成规则 |
| 162 | 考勤 | 假期政策 | 年假等假期有使用期限，可定义使用周期范围 |
| 163 | 考勤 | 假期政策 | 某些假期只能在特定时间段使用，可设置使用时间限制 |
| 164 | 考勤 | 假期政策 | 部分岗位有公休制度，可设置公休假期并支持排公休 |
| 165 | 考勤 | 假期政策 | 公休管理涉及额度计算、发放、使用、过期、排班限制等，可全面支持 |
| 166 | 考勤 | 公出政策 | 不同岗位公出规则不同，可设置多套方案 |
| 167 | 考勤 | 公出政策 | 员工外出办事时可打卡记录位置 |
| 168 | 考勤 | 公出政策 | 出差外出时间计算单位可灵活切换 |
| 169 | 考勤 | 公出政策 | 公出申请可录入、撤回、变更，审批人可审批和驳回 |
| 170 | 考勤 | 加班政策 | 加班时间计算单位可灵活切换 |
| 171 | 考勤 | 加班政策 | 加班记录可录入、撤回、维护，审批人可审批和驳回 |
| 172 | 考勤 | 加班政策 | 加班自动转调休，调休数据可维护，并支持一天申请多个“转调休” |
| 173 | 考勤 | 加班政策 | 可实时了解各项目员工的加班情况 |
| 174 | 考勤 | 加班政策 | 可设置每月加班上限保障员工权益 |
| 175 | 考勤 | 加班政策 | 加班补偿可选择加班费或调休，可灵活选择 |
| 176 | 考勤 | 加班政策 | 加班可与实际打卡比对，可查看比对数据确保加班真实 |
| 177 | 考勤 | 加班政策 | 加班申请可撤销，批量导入的加班可删除 |
| 178 | 考勤 | 加班政策 | 可一次申请多天加班 |
| 179 | 考勤 | 加班政策 | 部分岗位加班政策一致的情况下，可批量申请加班 |
| 180 | 考勤 | 加班政策 | 加班规则可灵活设置包括时长限制 |
| 181 | 考勤 | 加班政策 | 休息日加班可单独设置规则 |
| 182 | 考勤 | 加班政策 | 公出期间加班可设置规则 |
| 183 | 考勤 | 加班政策 | 加班审批过程中可修改申请内容 |
| 184 | 考勤 | 考勤档案 | 可设置各项目的工作日历，明确工作日和休息日 |
| 185 | 考勤 | 考勤档案 | 三班倒、标准班、弹性班等各岗位排班需求不同，可设置多种班次类型 |
| 186 | 考勤 | 考勤档案 | 可按班组设置适用班次，班组适用范围可灵活选择 |
| 187 | 考勤 | 考勤档案 | 可登记考勤机信息和员工考勤号码 |
| 188 | 考勤 | 考勤档案 | 各项目打卡方式不同（WiFi、GPS、指纹/人脸考勤机），可灵活设置 |
| 189 | 考勤 | 考勤档案 | 不同岗位考勤规则不同，可设置多套考勤规则 |
| 190 | 考勤 | 考勤档案 | 员工入职后可将人脸指纹信息下发到考勤机 |
| 191 | 考勤 | 考勤档案 | 可自定义入职当天不打卡、管理层豁免考勤、深夜班工时等复杂场景，可设置相应计算规则 |
| 192 | 考勤 | 考勤档案 | 不同岗位可能有不同的考勤结算周期，可设置多考勤周期 |
| 193 | 考勤 | 考勤档案 | 考勤异常需及时提醒，可设置出勤异常和加班异常提醒 |
| 194 | 考勤 | 考勤档案 | 考勤数据查看需有时效控制，可设置移动端查看时效 |
| 195 | 考勤 | 考勤档案 | 手机端展示字段可控制数量便于快速查看 |
| 196 | 考勤 | 考勤档案 | 部分岗位适用综合工时制，可设置多套综合工时规则 |
| 197 | 考勤 | 考勤档案 | 综合工时超时部分可转为薪资或调休 |
| 198 | 考勤 | 考勤档案 | 如有海外项目可支持不同时区的打卡和考勤计算 |
| 199 | 考勤 | 考勤档案 | 忘记打卡可补卡但需限制补卡次数，可按月或按天设置补卡次数限制 |
| 200 | 考勤 | 排班 | 部分岗位排班量大，可按个人、部门、班组批量排班 |
| 201 | 考勤 | 排班 | 部分岗位三班倒等岗位排班有固定周期，可设置循环排班 |
| 202 | 考勤 | 排班 | 员工换班需审批，可支持代发起、新增、导入等调换班操作 |
| 203 | 考勤 | 排班 | 可在排班基础上安排每日具体工作任务 |
| 204 | 考勤 | 排班 | 可统计各工作任务的计划出勤人天 |
| 205 | 考勤 | 排班 | 传统划线排班方式可导入导出 |
| 206 | 考勤 | 排班 | 固定周期排班可自动循环 |
| 207 | 考勤 | 排班 | 项目经理可在手机端排班 |
| 208 | 考勤 | 排班 | 某些岗位可允许员工自主选择班次 |
| 209 | 考勤 | 排班 | 排班修改需经审批，审批通过后自动更新班表 |
| 210 | 考勤 | 排班 | 可为员工安排具体工作任务 |
| 211 | 考勤 | 排班 | 员工可发起调换班申请并走审批流程 |
| 212 | 考勤 | 排班 | 可按岗位和班次维度排班 |
| 213 | 考勤 | 排班 | 部分岗位可允许员工自主选班 |
| 214 | 考勤 | 出勤管理 | 打卡数据可从考勤机直连获取，也可批量导入和手动新增 |
| 215 | 考勤 | 出勤管理 | 员工可进行签到和签退打卡 |
| 216 | 考勤 | 出勤管理 | 员工可在PC端和手机端查看自己的考勤记录 |
| 217 | 考勤 | 出勤管理 | 忘记打卡需补卡并经审批 |
| 218 | 考勤 | 出勤管理 | 外出办事需打卡并审批 |
| 219 | 考勤 | 出勤管理 | 员工请假可在线申请审批，多种假期可组合申请 |
| 220 | 考勤 | 出勤管理 | 排班变更可能影响假期计算，可自动重算 |
| 221 | 考勤 | 出勤管理 | 提前返岗可销假，销假后可再请假 |
| 222 | 考勤 | 出勤管理 | 申请年假或调休时可查看剩余额度 |
| 223 | 考勤 | 出勤管理 | 加班，出差，外出，外勤等可在线申请审批 |
| 224 | 考勤 | 出勤管理 | 管理团队考勤，可设置团队考勤管理权限 |
| 225 | 考勤 | 出勤管理 | 晨会、培训等可团队点名签到 |
| 226 | 考勤 | 出勤管理 | 可批量设置团队休假/加班 |
| 227 | 考勤 | 出勤管理 | 可识别和提醒打卡作弊行为 |
| 228 | 考勤 | 出勤管理 | 加班后忘记打卡可提醒 |
| 229 | 考勤 | 考勤报表 | 支持生成考勤日报和月报 |
| 230 | 考勤 | 考勤报表 | 日报中的异常可直接处理 |
| 231 | 考勤 | 考勤报表 | 不同公司关注的考勤指标不同，可自定义统计字段 |
| 232 | 考勤 | 考勤报表 | 月报需经确认后才能作为薪资核算依据 |
| 233 | 考勤 | 考勤报表 | 月报锁定后不应随意修改，需有变更控制机制 |
| 234 | 考勤 | 考勤报表 | 月报导出可自定义表头样式 |
| 235 | 考勤 | 考勤报表 | 可查看加班转调休的明细记录 |
| 236 | 考勤 | 考勤报表 | 可查看年假使用明细、结转和作废情况 |
| 237 | 考勤 | 考勤报表 | 可查看已休假期的详细报表 |
| 238 | 考勤 | 考勤报表 | 可查看考勤日统计、月统计、加班报表和假期余额，并支持按天按人锁定解锁 |
| 239 | 考勤 | 考勤报表 | 团队考勤可按汇报线或部门设置查看范围 |
| 240 | 考勤 | 考勤报表 | 综合工时制可按规则方案统计超时工时 |
| 241 | 考勤 | 考勤报表 | 超时工时计算方法可自定义 |
| 242 | 考勤 | 考勤报表 | 方案调整后员工超时工时数据可相应调整 |
| 243 | 考勤 | 考勤报表 | 可查询超时工时的使用明细 |
| 244 | 考勤 | 考勤报表 | 可统计每日每月员工实际出勤的工时 |
| 245 | 考勤 | 考勤报表 | 可综合分析出勤率趋势、休假情况、异常情况和加班趋势 |
| 246 | 考勤 | 考勤报表 | 可分析出勤异常的现状和趋势 |
| 247 | 考勤 | 考勤报表 | 可分析人均工时、加班工时和出勤趋势 |
| 248 | 考勤 | 考勤报表 | 休假分析包括各部门的休假对比分析、休假排行分析 |
| 249 | 薪酬管理 | 薪酬体系搭建 | 薪资项目可按公司实际需求设置，可新增、编辑和停用薪资标准项目 |
| 250 | 薪酬管理 | 薪酬体系搭建 | 薪酬标准可与职级薪级对应，可设置宽带窄带薪酬标准，并支持强弱管控 |
| 251 | 薪酬管理 | 薪酬体系搭建 | 薪资是敏感信息需严格控制管理权限，确保各管理员只能管理其职责范围内的人员薪资 |
| 252 | 薪酬管理 | 薪酬体系搭建 | 可按工作地点等因素配置薪酬系数，差异化管理薪酬标准 |
| 253 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 每位员工需有专属薪资档案，明确其薪资构成和水平 |
| 254 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 入职定薪、转正调薪、调动调薪等场景可自动联动薪酬信息 |
| 255 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 入职时可同时维护转正前后薪资标准，转正后可自动调整 |
| 256 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 调薪场景多样，可支持特殊调薪、批量调薪、晋升调薪等不同场景 |
| 257 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 入职定薪、转正调薪、调动调薪可员工本人确认，可发起电子签署 |
| 258 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 调薪审批可引用员工信息作为依据 |
| 259 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 薪酬变动可追溯，支持通过时间轴查看完整变动历史 |
| 260 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 个税扣缴义务人、纳税人身份可在薪资档案中设置 |
| 261 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 部分员工有多套个税扣缴义务人，可维护多套信息并正确算税 |
| 262 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 针对残疾员工可设置免税规则 |
| 263 | 薪酬管理 | 员工薪资档案 | 薪资调整可留存完整记录 |
| 264 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 薪资计算周期、考勤周期、纳税周期可分别设置 |
| 265 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 薪资项目可自定义，可设置直接输入项和公式计算项 |
| 266 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 薪资计算可从考勤、绩效等多模块取数，可设置各项目计算规则 |
| 267 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 公式计算可校验引用是否正确 |
| 268 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 缺勤扣款、加班工资、绩效工资等计算规则可灵活设置 |
| 269 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 任职信息和个税信息可按指定时间取值确保算薪准确 |
| 270 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 可向各组织单元统一共享发薪方案，确保薪酬管理规范一致 |
| 271 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 不同岗位不同项目可适用不同薪资方案，可设置多方案并支持方案分享 |
| 272 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 迟到、旷工扣款和全勤奖规则可设置 |
| 273 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 部分岗位可按工时计算工资 |
| 274 | 薪酬管理 | 发薪方案管理 | 审批时可控制审批人可查看的薪资信息范围 |
| 275 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 算薪可引用考勤数据，也可导入补充数据 |
| 276 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 如使用钉钉考勤可适配取数 |
| 277 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 算薪可引用社保公积金数据 |
| 278 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 其他业务数据可采集并引入薪资计算 |
| 279 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 核算前可检查人员适用的薪资方案是否正确 |
| 280 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 核算月份可核对参与算薪的人员增减情况 |
| 281 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 薪资可自动计算减少手动操作 |
| 282 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 考勤社保数据重复引用可提醒避免重复计算 |
| 283 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 核算结果可校验准确性，异常可提醒 |
| 284 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 可对比本月与上月核算结果，也可对比线下数据 |
| 285 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 薪资可分多次发放 |
| 286 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 多次发放可合并计税 |
| 287 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 可多方案计算薪资，支持居民非居民纳税人、年终奖和倒算 |
| 288 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 可导入工资数据 |
| 289 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 薪资核算完成后可锁定归档防止随意修改 |
| 290 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 员工可查看个人工资单，也可通过微信或钉钉查看工资条 |
| 291 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 工资单可通过邮件或短信发送 |
| 292 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 工资单是敏感信息可设置独立查询密码保护 |
| 293 | 薪酬管理 | 薪资核算 | 敏感信息可超级密码保护确保数据安全 |
| 294 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可按部门、个税扣缴义务人、员工等维度统计分析薪资 |
| 295 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可查看福利费用报表 |
| 296 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可查看个税相关报表包括人员信息表、增减员变动表、个税申报表 |
| 297 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 发薪可生成银行报盘文件便于导入银行系统批量发薪 |
| 298 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可查看合并薪资报表 |
| 299 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可查看年度薪资报表 |
| 300 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可查看员工收入台账 |
| 301 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可查看平均工资排名 |
| 302 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可分析薪酬分布和趋势 |
| 303 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可分析年度调薪情况 |
| 304 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可分析各组织单元人工成本构成，自定义图标显示方式 |
| 305 | 薪酬管理 | 薪资报表 | 可分析工时与工资的关系 |
| 306 | 薪酬管理 | 福利报表 | 可查看企业社保公积金费用明细 |
| 307 | 薪酬管理 | 福利报表 | 可查看社保费用明细 |
| 308 | 薪酬管理 | 福利报表 | 可查看公积金费用明细 |
| 309 | 薪酬管理 | 成本管理 | 可按成本中心（即组织单元）查看薪资台账 |
| 310 | 薪酬管理 | 成本管理 | 可按部门或按员工指定成本中心归属 |
| 311 | 薪酬管理 | 成本管理 | 借调人员成本可分拆到对应组织单元 |
| 312 | 薪酬管理 | 成本管理 | 可维护年度人力成本预算 |
| 313 | 薪酬管理 | 成本管理 | 可对组织单元成本使用情况提前进行预警 |
| 314 | 薪酬管理 | 成本管理 | 可对比实际成本与预算 |
| 315 | 薪酬管理 | 个税相关 | 个税可正确计算累计专项附加扣除 |
| 316 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可计算个人养老金扣除 |
| 317 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可正确计算累计应纳税所得额 |
| 318 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可进行全年全额扣缴计算 |
| 319 | 薪酬管理 | 个税相关 | 多法人单位可分部门编码独立报税 |
| 320 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可计算企业年金 |
| 321 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可与国税系统自动对接 |
| 322 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可自动将员工信息同步至国税系统 |
| 323 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可自动从国税系统获取累计专项附加扣除数据 |
| 324 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可自动从国税系统获取个人养老金扣除数据 |
| 325 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可自动从国税系统获取累计应纳税额数据 |
| 326 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可对接税局进行算税、报税和更正申报 |
| 327 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可查看税局汇算清缴状态 |
| 328 | 薪酬管理 | 个税相关 | 可在线获取企业完税证明 |
| 329 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 同一职级可有多个薪级，薪酬体系可设置职级与多薪级的对应关系 |
| 330 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 不同序列（管理、专业等）的薪酬体系可独立维护 |
| 331 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 薪酬体系中的薪资项目可自定义 |
| 332 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 入职定薪、转正调薪、调岗调薪时可使用薪级 |
| 333 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 员工薪资档案中可体现薪级信息 |
| 334 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 可支持宽带薪酬和窄带薪酬两种模式 |
| 335 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 薪酬结构可灵活设置，可支持单结构、系数表和多维度薪酬结构 |
| 336 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 可支持月薪和时薪两种计薪方式 |
| 337 | 薪酬管理 | 工资单 | 员工可查看月度和年度工资单 |
| 338 | 薪酬管理 | 工资单 | 工资单可加水印防泄露 |
| 339 | 薪酬管理 | 工资单 | 工资单可下载为图片 |
| 340 | 薪酬管理 | 工资单 | 工资单可定时发送避免非工作时间发送 |
| 341 | 薪酬管理 | 工资单 | 工资单可设置查看期限超期后不再显示 |
| 342 | 薪酬管理 | 工资单 | 工资单查看后可自动销毁保护隐私 |
| 343 | 薪酬管理 | 工资单 | 工资单超期未查看可自动确认 |
| 344 | 薪酬管理 | 工资单 | 工资单样式可自定义 |
| 345 | 社保福利管理 | 福利设置 | 社保缴交规则按省市区县不同，可自定义三级缴交类型 |
| 346 | 社保福利管理 | 福利设置 | 社保政策频繁调整，可同步全国主要城市最新社保缴交方案 |
| 347 | 社保福利管理 | 福利设置 | 公司可能有补充医疗、补充公积金等额外福利项目，可扩展 |
| 348 | 社保福利管理 | 福利设置 | 不同城市社保公积金比例不同，可自定义缴交比例 |
| 349 | 社保福利管理 | 福利设置 | 社保和医保账号可独立维护 |
| 350 | 社保福利管理 | 福利设置 | 社保公积金基数可独立设置或统一设置 |
| 351 | 社保福利管理 | 员工福利档案 | 员工社保缴纳标准随薪资变化调整，可维护不同时期的缴纳标准和在缴停缴信息 |
| 352 | 社保福利管理 | 员工福利档案 | 社保档案可完整记录缴纳基数、比例和起止月份 |
| 353 | 社保福利管理 | 员工福利档案 | 社保缴交单位（自有或代缴）和承担方可设置 |
| 354 | 社保福利管理 | 员工福利档案 | 社保和公积金的起缴停缴时间可能不同，可分别设置 |
| 355 | 社保福利管理 | 员工福利档案 | 员工入职离职等异动可自动触发社保在缴和停缴记录 |
| 356 | 社保福利管理 | 员工福利档案 | 部分员工可暂缓社保开户，可设置暂缓开户 |
| 357 | 社保福利管理 | 增减员清单 | 每月可汇总当月新增参保人员清单 |
| 358 | 社保福利管理 | 增减员清单 | 每月可汇总当月停缴人员清单 |
| 359 | 社保福利管理 | 增减员清单 | HR可确认增减员办理结果，如办理延迟可快速推迟增减员时间 |
| 360 | 社保福利管理 | 福利台账 | 可按月生成社保月报数据 |
| 361 | 社保福利管理 | 福利台账 | 代缴社保的结果可直接导入系统 |
| 362 | 社保福利管理 | 福利台账 | 社保补缴可单人或批量导入 |
| 363 | 社保福利管理 | 福利台账 | 社保数据可核对确认后才能被薪酬核算引用确保准确性 |
| 364 | 绩效管理 | 基本设置 | OKR管理周期可灵活设置，可设定不同周期的起止时间 |
| 365 | 绩效管理 | OKR方案 | 不同岗位的OKR方案可不同，可结合周期、阶段、通知规则设置方案，并可查看调整每个员工的方案匹配 |
| 366 | 绩效管理 | OKR管理 | 可管理和查询各员工OKR的填写和完成进度 |
| 367 | 绩效管理 | OKR管理 | 可查看全员的OKR明细 |
| 368 | 绩效管理 | OKR管理 | OKR信息可批量导入导出 |
| 369 | 绩效管理 | OKR管理 | 管理员可查看和编辑员工OKR |
| 370 | 绩效管理 | 我的目标 | 员工可创建个人OKR目标 |
| 371 | 绩效管理 | 我的目标 | 个人目标可与上级或部门目标对齐 |
| 372 | 绩效管理 | 我的目标 | OKR可从上个周期复制减少重复填写 |
| 373 | 绩效管理 | 我的目标 | 可以卡片或列表形式查看OKR目标 |
| 374 | 绩效管理 | 我的目标 | 可关注和查看他人的OKR目标 |
| 375 | 绩效管理 | 我的目标 | 可查看与个人目标对齐的上级或同事目标 |
| 376 | 绩效管理 | 我的目标 | OKR负责人变更时可修改 |
| 377 | 绩效管理 | 我的目标 | OKR可能涉及多人协作，可添加参与人 |
| 378 | 绩效管理 | 我的目标 | 可直接查看上级的OKR确保目标对齐 |
| 379 | 绩效管理 | 我的部门 | 可查看本部门全员的OKR信息 |
| 380 | 绩效管理 | 我的直属下级 | 管理者可查看下属的OKR信息 |
| 381 | 绩效管理 | 公司全部 | 可查看全公司OKR信息 |
| 382 | 绩效管理 | 目标地图 | 可以地图形式查看目标之间的关联关系 |
| 383 | 绩效管理 | 目标地图 | 可按组织维度查看目标地图 |
| 384 | 绩效管理 | 目标地图 | 可按汇报线维度查看目标地图 |
| 385 | 绩效管理 | 目标地图 | 可在目标地图中点击查看OKR详情 |
| 386 | 绩效管理 | 设置 | 绩效指标可有统一编码规则，可自定义 |
| 387 | 绩效管理 | 设置 | 指标计量单位可自定义 |
| 388 | 绩效管理 | 设置 | 评分方式可灵活设置，可支持选项评分、评级和星级评分 |
| 389 | 绩效管理 | 设置 | 绩效等级划分可自定义设置 |
| 390 | 绩效管理 | 设置 | 考核中各角色（被考核人、评分人、审核人）可灵活设置 |
| 391 | 绩效管理 | 设置 | 考核流程可自定义节点和规则 |
| 392 | 绩效管理 | 设置 | 考核模板可自定义项目和字段，并设置表单权限 |
| 393 | 绩效管理 | 设置 | 可通过指标模板编辑并下发考核指标 |
| 394 | 绩效管理 | 设置 | 考核模板可查看和复制复用 |
| 395 | 绩效管理 | 设置 | 可复制历史考核指标减少重复设置 |
| 396 | 绩效管理 | 设置 | 考核流程可查看和复制 |
| 397 | 绩效管理 | 设置 | 结果审核时可调整指标得分 |
| 398 | 绩效管理 | 设置 | 部分考核可匿名评价，可设置匿名评价模式 |
| 399 | 绩效管理 | 设置 | 部分考核节点可自选操作人，可配置 |
| 400 | 绩效管理 | 指标库 | 绩效指标可按分类管理，可自定义分类 |
| 401 | 绩效管理 | 指标库 | 指标可区分定量和定性，定量指标可自定义计算公式 |
| 402 | 绩效管理 | 考核管理 | 考核周期可灵活设置，可支持各种周期 |
| 403 | 绩效管理 | 考核管理 | 考核任务可自动开启和结束减少手动操作 |
| 404 | 绩效管理 | 考核管理 | 考核范围内人员变动时可自动增减 |
| 405 | 绩效管理 | 考核管理 | 不同岗位可适用不同考核模板，如保安考核与项目经理考核应不同 |
| 406 | 绩效管理 | 考核管理 | 考核结果计算的精确位数和进位规则可设置 |
| 407 | 绩效管理 | 考核管理 | 考核流程中操作人空缺或重复时可有跳过规则 |
| 408 | 绩效管理 | 考核管理 | 不同指标可由不同的人评估或录入 |
| 409 | 绩效管理 | 考核管理 | 考核结果可归档保存 |
| 410 | 绩效管理 | 任务管理 | 可查看各考核任务的完成进度 |
| 411 | 绩效管理 | 任务管理 | 考核进度滞后时可一键催办 |
| 412 | 绩效管理 | 任务管理 | 考核过程中可退回到指定节点重新操作 |
| 413 | 绩效管理 | 任务管理 | 可退回到指定节点并指定具体员工重新操作 |
| 414 | 绩效管理 | 任务管理 | 考核过程中人员变动可修改考核关系 |
| 415 | 绩效管理 | 任务管理 | 绩效等级可设置强制分布规则，查看分布报表并动态调整 |
| 416 | 绩效管理 | 任务管理 | 可引用其他考核结果参与本次计算 |
| 417 | 绩效管理 | 任务管理 | 部分指标可延用上级评价结果 |
| 418 | 绩效管理 | 任务管理 | 可查看进行中考核任务的模板和流程配置 |
| 419 | 绩效管理 | 任务管理 | 可在考核进行中编辑模板和流程 |
| 420 | 绩效管理 | 考核类型 | 可对员工个人和组织（部门/项目）分别进行考核 |
| 421 | 绩效管理 | 考核方式 | 考核方式可灵活选择，可支持PBC、项目制、KPI、360、BSC等多种方式 |
| 422 | 绩效管理 | 绩效档案 | 可按考核任务查看考核结果 |
| 423 | 绩效管理 | 绩效档案 | 可按人员或组织维度查看历史考核数据 |
| 424 | 绩效管理 | 绩效档案 | 绩效档案可提供API接口供其他系统调用 |
| 425 | 绩效管理 | 绩效待办 | 可设定考核指标 |
| 426 | 绩效管理 | 绩效待办 | 考核指标可经审批确认 |
| 427 | 绩效管理 | 绩效待办 | 员工可进行自我评价 |
| 428 | 绩效管理 | 绩效待办 | 可进行360度互评 |
| 429 | 绩效管理 | 绩效待办 | 领导可对下属评分 |
| 430 | 绩效管理 | 绩效待办 | 定量指标完成值可录入、批量录入或导入 |
| 431 | 绩效管理 | 绩效待办 | 指标的目标值、挑战值、保底值可录入或导入 |
| 432 | 绩效管理 | 绩效待办 | 考核内容可批量导入 |
| 433 | 绩效管理 | 绩效待办 | 领导可审核和调整考核结果分布 |
| 434 | 绩效管理 | 绩效待办 | 员工可确认本人考核结果 |
| 435 | 绩效管理 | 绩效待办 | 员工对考核结果有异议可申诉 |
| 436 | 绩效管理 | 绩效待办 | 申诉可由指定处理人处理 |
| 437 | 绩效管理 | 绩效待办 | 提交时可手写签名确认 |
| 438 | 绩效管理 | 绩效待办 | 结果确认可电子签名 |
| 439 | 绩效管理 | 绩效待办 | 可复制历史考核指标 |
| 440 | 绩效管理 | 绩效待办 | 考核通知可通过待办、消息和邮件三种方式送达 |
| 441 | 绩效管理 | 绩效待办 | 评分可批量导入 |
| 442 | 绩效管理 | 目标管理 | 可创建和跟踪个人、部门、公司三个层面的目标 |
| 443 | 绩效管理 | 目标管理 | 个人目标可与部门、公司目标对齐 |
| 444 | 绩效管理 | 目标管理 | 公司目标可逐级分解到部门和个人并逐层跟踪 |
| 445 | 绩效管理 | 目标管理 | 目标完成进度可自下而上同步汇报 |
| 446 | 绩效管理 | 目标管理 | 目标可与绩效考核指标关联，目标完成情况纳入绩效考核 |
| 447 | 绩效管理 | 数据分析 | 可分析员工绩效结果分布和趋势 |
| 448 | 绩效管理 | 数据分析 | 可分析各项目/部门的绩效结果分布和趋势 |
| 449 | 智慧招聘 | 工作台 | 招聘工作台可集中展示筛选、面试、Offer、职位等关键数据便于快速掌握招聘全局 |
| 450 | 智慧招聘 | 招聘需求申请 | 组织单元招人时可发起单个职位的招聘需求审批 |
| 451 | 智慧招聘 | 招聘需求申请 | 批量招聘时可一次发起多职位招聘需求审批 |
| 452 | 智慧招聘 | 职位管理-职位发布 | 招聘信息可一键发布至主流招聘平台 |
| 453 | 智慧招聘 | 职位管理-职位发布 | 可将职位发布到公司招聘项目和官网 |
| 454 | 智慧招聘 | 职位管理-职位发布 | 可将职位发布到内部推荐渠道 |
| 455 | 智慧招聘 | 职位管理-在招职位 | 可基于招聘周期生成在招职位 |
| 456 | 智慧招聘 | 职位管理-在招职位 | 可维护在招职位的招聘状态 |
| 457 | 智慧招聘 | 职位管理-在招职位 | 可在职位上查看流程中的简历并快速跳转 |
| 458 | 智慧招聘 | 职位管理-在招职位 | 每个招聘职位可有专属负责人和协同人 |
| 459 | 智慧招聘 | 职位管理-在招职位 | 可查看职位的历史招聘数据 |
| 460 | 智慧招聘 | 职位管理-在招职位 | 不同岗位可设置不同的应聘信息采集模板 |
| 461 | 智慧招聘 | 职位管理-在招职位 | 紧急招聘可标注紧急度 |
| 462 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历获取 | 浏览外部招聘网站时可直接将简历保存至系统 |
| 463 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历获取 | 投递到邮箱的简历可自动同步至系统 |
| 464 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历获取 | 邮箱中历史简历可批量同步 |
| 465 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历获取 | 可自动识别简历来源渠道 |
| 466 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历获取 | 线下收到的简历可导入系统 |
| 467 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历获取 | 批量候选人信息可通过Excel导入 |
| 468 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历浏览 | 可以表格和卡片两种方式浏览候选人 |
| 469 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历浏览 | 不同流程阶段可展示不同字段 |
| 470 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历浏览 | 可同时查看原始简历和系统标准简历 |
| 471 | 智慧招聘 | 招聘过程-筛选简历 | 简历库可多条件精确搜索 |
| 472 | 智慧招聘 | 招聘过程-筛选简历 | 简历可批量转发给用人部门评估 |
| 473 | 智慧招聘 | 招聘过程-筛选简历 | 简历中的关键信息可增强显示便于快速判断 |
| 474 | 智慧招聘 | 招聘过程-筛选简历 | 可自动标注简历的风险点和亮点 |
| 475 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历评审 | 简历可转发给用人部门评估是否合适 |
| 476 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历评审 | 可批量添加简历备注 |
| 477 | 智慧招聘 | 招聘过程-简历评审 | 可批量给简历打标签分类 |
| 478 | 智慧招聘 | 招聘过程-转职位 | 候选人不适合当前职位但适合其他职位时可转职位 |
| 479 | 智慧招聘 | 招聘过程-面试 | 可批量安排面试 |
| 480 | 智慧招聘 | 招聘过程-面试 | 可安排群面和单面 |
| 481 | 智慧招聘 | 招聘过程-面试 | 可为同一候选人安排多轮面试 |
| 482 | 智慧招聘 | 招聘过程-面试 | 面试官未提交反馈可催办 |
| 483 | 智慧招聘 | 招聘过程-面试 | 面试可扫码签到并填写登记表 |
| 484 | 智慧招聘 | 招聘过程-面试 | 面试官不便填写时可代填评价表 |
| 485 | 智慧招聘 | 招聘过程-面试 | 面试官缺席时流程可继续 |
| 486 | 智慧招聘 | 招聘过程-背调 | 关键岗位录用前可进行背景调查 |
| 487 | 智慧招聘 | 招聘过程-测评 | 可对候选人发送在线测评 |
| 488 | 智慧招聘 | 招聘过程-Offer | Offer可在线发送，候选人可在线确认是否接受 |
| 489 | 智慧招聘 | 招聘过程-Offer | 候选人接受Offer后信息可自动转入入职流程 |
| 490 | 智慧招聘 | 招聘过程-录用 | 录用可经审批，录用时可确定薪资结构 |
| 491 | 智慧招聘 | 招聘过程-淘汰 | 不合适的候选人可批量淘汰 |
| 492 | 智慧招聘 | 简历管理 | 简历可打印下载，打印模板可自定义 |
| 493 | 智慧招聘 | 简历管理 | 信息采集表可打印下载，模板可自定义 |
| 494 | 智慧招聘 | 招聘流程管理 | 候选人可在流程各阶段灵活流转 |
| 495 | 智慧招聘 | 招聘流程管理 | 招聘流程可自定义设置 |
| 496 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可查看招聘漏斗、完成度、时效、渠道、面试等多维度报表 |
| 497 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可按职位查看招聘漏斗 |
| 498 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可查看各职位的招聘周期 |
| 499 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可以图表形式查看招聘漏斗 |
| 500 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可查看各招聘人员的工作效能明细 |
| 501 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可分析招聘团队整体效能 |
| 502 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可查看各部门招聘效能月报 |
| 503 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可查看各面试官的效能明细 |
| 504 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可分析面试官的面试质量 |
| 505 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可分析招聘专员的工作表现 |
| 506 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可以图表形式查看面试官效能 |
| 507 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可查看各招聘渠道的明细数据 |
| 508 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可汇总查看各渠道招聘效果 |
| 509 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可以图表形式分析渠道效果 |
| 510 | 智慧招聘 | 报表分析 | 报表可提供丰富的统计字段供自定义选择 |
| 511 | 智慧招聘 | 报表分析 | 可创建自定义招聘报表 |
| 512 | 智慧招聘 | 人才库 | 所有候选人简历可统一存储 |
| 513 | 智慧招聘 | 人才库 | 可自定义人才库分类 |
| 514 | 智慧招聘 | 人才库 | 人才库可按自定义分类管理 |
| 515 | 智慧招聘 | 人才库 | 常用查询条件可保存为方案便于快速查询 |
| 516 | 智慧招聘 | 渠道管理 | 可创建内部推荐门户并关联项目 |
| 517 | 智慧招聘 | 渠道管理 | 可创建招聘官网并关联社招项目 |
| 518 | 智慧招聘 | 渠道管理 | 可创建招聘项目统一管理 |
| 519 | 智慧招聘 | 渠道管理 | 可添加自定义招聘渠道 |
| 520 | 智慧招聘 | 面试官 | 面试官可查看转发的简历并在线评估 |
| 521 | 智慧招聘 | 面试官 | 面试官可查看待面试安排 |
| 522 | 智慧招聘 | 面试官 | 面试官可提交和修改面试评价 |
| 523 | 智慧招聘 | 内推管理 | 员工可通过小程序查看内推职位、推荐候选人、查看奖励 |
| 524 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 简历投递模板可自定义 |
| 525 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 标准简历字段可自定义启用 |
| 526 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 简历标签可自定义 |
| 527 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 可配置多个简历接收邮箱 |
| 528 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 邮件简历可自动抓取并进入职位流程 |
| 529 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 招聘需求可生成二维码供候选人投递 |
| 530 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 面试轮次可自定义设置 |
| 531 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 面试评价表可自定义 |
| 532 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 可设置面试官是否可修改已提交的评价 |
| 533 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 面试评价可自动计算得分 |
| 534 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 候选人信息采集表可自定义 |
| 535 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 淘汰原因可自定义分类 |
| 536 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 候选人拒绝Offer的原因可自定义记录 |
| 537 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | Offer信息可设置查看权限 |
| 538 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 可设置面向候选人的招聘专用邮箱 |
| 539 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 可设置多个招聘邮箱并按部门配置适用范围 |
| 540 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 招聘通知模板可自定义，支持钉钉、企微、飞书等渠道 |
| 541 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 招聘需求类型可自定义 |
| 542 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 内推奖励规则可设置 |
| 543 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 可查看内推奖励统计并发放奖励 |
| 544 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 企业联系方式可自定义 |
| 545 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 可通过插件发布职位和获取简历 |
| 546 | 智慧招聘 | 招聘管理-个性化设置 | 招聘流程可完全自定义包括阶段和流程 |
| 547 | 智慧培训 | 培训项目 | 培训可线上线下结合，如先在线学习安全规范再线下实操演练，可灵活组合多种培训方式 |
| 548 | 智慧培训 | 培训项目 | 线下培训可安排授课老师、地点并关联评估问卷 |
| 549 | 智慧培训 | 培训项目 | 可上传视频、文档等多种学习资料供员工在线学习 |
| 550 | 智慧培训 | 培训项目 | 可组织培训相关活动如参观考察 |
| 551 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 培训报名可编辑、控制和查看结果 |
| 552 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 未完成培训可通过邮件、公众号等方式通知 |
| 553 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 培训前可调研需求，可编辑、发放和查看调研结果 |
| 554 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 培训签到可设置时段、控制发放和查看结果 |
| 555 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 大型培训可大屏二维码签到 |
| 556 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 培训中可发起投票 |
| 557 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 培训活动可设置抽奖环节 |
| 558 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 例行安全学习等可周期性打卡 |
| 559 | 智慧培训 | 培训事务管理 | 培训协议或须知可员工手写电子签名确认 |
| 560 | 智慧培训 | 课堂评估 | 培训后可评估课堂效果，可使用标准模板打分评估 |
| 561 | 智慧培训 | 课堂评估 | 可进行包含多种题型的高级课堂评估 |
| 562 | 智慧培训 | 线上考试 | 考试题库可支持多种题型，可批量导入和按知识点管理 |
| 563 | 智慧培训 | 线上考试 | 考试可设置参考人次上限等基本参数 |
| 564 | 智慧培训 | 线上考试 | 组卷可灵活，可固定出卷或随机抽题出卷 |
| 565 | 智慧培训 | 线上考试 | 客观题可自动阅卷，主观题可人工阅卷 |
| 566 | 智慧培训 | 线上考试 | 考试参数可灵活设置 |
| 567 | 智慧培训 | 线上考试 | 在线考试可防作弊措施 |
| 568 | 智慧培训 | 线上考试 | 员工可随时练习答题 |
| 569 | 智慧培训 | 线上考试 | 在线学习过程中可穿插答题检验学习效果 |
| 570 | 智慧培训 | 行为评估 | 可按流程指定评估人和审核人进行行为评估 |
| 571 | 智慧培训 | 行为评估 | 可进行360度行为评估 |
| 572 | 智慧培训 | 行为评估 | 可跨周期多维度进行练习评估 |
| 573 | 智慧培训 | 行为评估 | 培训后可布置作业并跟踪完成情况 |
| 574 | 智慧培训 | 赛事管理 | 可举办案例大赛、微课大赛以赛促学 |
| 575 | 智慧培训 | 闯关管理 | 新员工入职培训可循序渐进，可设置解锁式学习地图 |
| 576 | 智慧培训 | 闯关管理 | 行业新员工常由师傅带教，可管理师徒带教关系和进度 |
| 577 | 智慧培训 | 组织权限管理 | 培训系统组织架构可与人事系统同步 |
| 578 | 智慧培训 | 组织权限管理 | 培训系统人员可统一管理 |
| 579 | 智慧培训 | 组织权限管理 | 各项目培训管理员可分级管理 |
| 580 | 智慧培训 | 组织权限管理 | 可按职位建立人才梯队 |
| 581 | 智慧培训 | 组织权限管理 | 可设置所选部门及未来新增子部门的管理范围 |
| 582 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 培训资源可统一分类管理，可构建多级知识体系 |
| 583 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可管理在线和面授课程 |
| 584 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可管理内外部讲师信息 |
| 585 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可管理试题和试卷 |
| 586 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可管理内部案例资源便于经验分享和案例学习 |
| 587 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可统一管理培训素材文件 |
| 588 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可管理外部培训机构供应商 |
| 589 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可管理调研问卷资料便于复用 |
| 590 | 智慧培训 | 学习资源管理 | 可管理评估资料便于复用 |
| 591 | 智慧培训 | 积分激励体系 | 培训积分规则可自定义 |
| 592 | 智慧培训 | 积分激励体系 | 可查看学员积分记录 |
| 593 | 智慧培训 | 积分激励体系 | 可查看学员积分排名 |
| 594 | 智慧培训 | 积分激励体系 | 可根据积分划分学员等级和勋章 |
| 595 | 智慧培训 | 证书管理 | 培训证书可自定义模板 |
| 596 | 智慧培训 | 证书管理 | 可管理证书颁发记录 |
| 597 | 智慧培训 | 数据统计 | 可查看组织和项目的培训概况统计 |
| 598 | 智慧培训 | 数据统计 | 可按组织、岗位、完成状态查看学习进度 |
| 599 | 智慧培训 | 移动学习平台管理 | 移动端学习首页可自定义布局 |
| 600 | 智慧培训 | 移动学习平台管理 | 移动端风格可自定义 |
| 601 | 智慧培训 | 移动学习平台管理 | 在线学习可防快进和挂机，可设置学习行为规则 |
| 602 | 智慧培训 | 移动学习平台管理 | 学员分享等权限可控制 |
| 603 | 智慧培训 | 移动学习平台管理 | 培训项目可设置封面图片 |
| 604 | 智慧培训 | 移动学习平台管理 | 可绑定企业公众号实现培训通知 |
| 605 | 智慧培训 | PC学习平台管理 | PC端导航栏目可自定义 |
| 606 | 智慧培训 | PC学习平台管理 | PC端首页模块可自定义 |
| 607 | 智慧培训 | PC学习平台管理 | PC端页面风格可自定义 |
| 608 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可配置轮播图 |
| 609 | 智慧培训 | 学员首页 | 可发布培训公告并控制可见范围 |
| 610 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员端导航可自定义排序 |
| 611 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示学习项目 |
| 612 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示在线学习内容 |
| 613 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示待完成的学习任务 |
| 614 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示可报名的培训项目 |
| 615 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示待参加的考试 |
| 616 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示待参与的评估 |
| 617 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示待参与的调研 |
| 618 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示分享内容 |
| 619 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可展示明星讲师信息 |
| 620 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员首页可自定义板块 |
| 621 | 智慧培训 | 学员首页 | 学员端底部导航可自定义 |
| 622 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可进入学习中心参与项目学习 |
| 623 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可选修在线微课 |
| 624 | 智慧培训 | 学员栏目 | 可在线分享和学习案例 |
| 625 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可查看可参加的考试列表 |
| 626 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可查看可参与的评估列表 |
| 627 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可查看可参与的调研列表 |
| 628 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可查看必修学习任务 |
| 629 | 智慧培训 | 学员栏目 | 可按岗位建立学习地图以闯关形式循序渐进学习 |
| 630 | 智慧培训 | 学员栏目 | 可设置闯关式学习地图增加学习趣味性 |
| 631 | 智慧培训 | 学员栏目 | 可设置包含线上线下、带教、考试等混合式学习地图 |
| 632 | 智慧培训 | 学员栏目 | 可展示内部讲师风采 |
| 633 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可查看可报名的培训列表 |
| 634 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可查看培训活动信息 |
| 635 | 智慧培训 | 学员栏目 | 员工可随时在线练习答题 |
| 636 | 智慧培训 | 学员栏目 | 学员可在微社区发布话题和互动 |
| 637 | 智慧培训 | 学员栏目 | 可自定义学员端栏目 |
| 638 | 智慧培训 | Ta的主页 | 学员可查看积分和排名 |
| 639 | 智慧培训 | Ta的主页 | 学员可查看已完成的学习记录 |
| 640 | 智慧培训 | Ta的主页 | 师傅可查看带教数据 |
| 641 | 智慧培训 | Ta的主页 | 可对学员进行流程评估 |
| 642 | 智慧培训 | Ta的主页 | 学员可查看待提交作业和审核状态 |
| 643 | 智慧培训 | Ta的主页 | 学员可查看自己提交的案例和审核状态 |
| 644 | 智慧培训 | Ta的主页 | 审核人可审核学员作业 |
| 645 | 智慧培训 | Ta的主页 | 学员可查看已获得的证书 |
| 646 | 智慧培训 | 个人主页 | 可查看学员分享的案例 |
| 647 | 智慧培训 | 个人主页 | 可查看学员分享的微课 |
| 648 | 智慧培训 | 个人主页 | 可查看学员发布的话题 |
| 649 | 智慧培训 | 个人主页 | 学员可设置个人头像 |
| 650 | 智慧培训 | 个人主页 | 学员可查看本月积分和排名 |
| 651 | 智慧培训 | 个人主页 | 可根据积分划分学员等级 |
| 652 | 智慧培训 | 个人主页 | 学员可设置个性签名 |
| 653 | 智慧培训 | 个人主页 | 学员可查看个人资料和学习档案 |
| 654 | 智慧培训 | 个人主页 | 学员可查看和编辑个人基本信息 |
| 655 | 培训直播 | 直播课程 | 企业培训可以覆盖异地员工，应支持创建直播课程，维护课程主题、讲师、时间、对象、容量和学习要求。 |
| 656 | 培训直播 | 直播报名 | 不同培训课程面向对象不同，应支持按组织、岗位、人员范围开放报名，并支持名额控制、报名审核和名单导出。 |
| 657 | 培训直播 | 直播通知 | 直播开始前可以提醒学员参加，应支持课程预约、开播提醒、变更通知和未参加提醒，提升参训到课率。 |
| 658 | 培训直播 | 直播互动 | 直播过程中可以提高学习参与度，应支持签到、评论、提问、答疑、投票和互动反馈，便于讲师掌握课堂效果。 |
| 659 | 培训直播 | 直播回放 | 未能实时参加或可以复习的员工应可查看回放，应支持直播录制、回放发布、观看权限和有效期管理。 |
| 660 | 培训直播 | 学习记录 | 培训直播结果可以纳入员工学习档案，应支持记录观看时长、签到情况、互动情况和完成状态，作为培训考核依据。 |
| 661 | 培训直播 | 课后测评 | 直播培训后可以检验学习效果，应支持关联考试、问卷或作业，形成成绩、反馈和改进建议。 |
| 662 | 培训直播 | 讲师管理 | 企业内外部讲师资源可以统一管理，应支持维护讲师档案、授课记录、评价结果和课程排期。 |
| 663 | 培训直播 | 直播数据分析 | 培训负责人可以评估直播效果，应支持统计报名人数、到课率、完课率、互动次数、回放观看和考试结果。 |
| 664 | 培训直播 | 移动学习 | 一线员工和外勤员工可以灵活学习，应支持通过移动端进入直播、观看回放、参与互动和完成课后任务。 |
| 665 | 审批 | 流程列表 | 审批记录可导出 |
| 666 | 审批 | 流程填写 | 审批表单可保存草稿避免丢失 |
| 667 | 审批 | 流程填写 | 可批量导入发起审批 |
| 668 | 审批 | 流程填写 | 员工以兼任岗位身份可发起审批 |
| 669 | 审批 | 表单设计 | 审批表单可关联考勤、人事、招聘、薪资等业务数据 |
| 670 | 审批 | 表单设计 | 审批表单可引用花名册数据 |
| 671 | 审批 | 表单设计 | 表单可支持明细表和表格格式转换 |
| 672 | 审批 | 表单设计 | 表单选项可设置关联联动 |
| 673 | 审批 | 表单设计 | 审批可支持手写签名确认 |
| 674 | 审批 | 表单设计 | 请假和调休可合并审批 |
| 675 | 审批 | 流程设计 | 审批流程可配置多级汇报对象作为审批人 |
| 676 | 审批 | 流程设计 | 审批流程可配置多级部门负责人作为审批人 |
| 677 | 审批 | 流程设计 | 可配置连续多级部门负责人审批 |
| 678 | 审批 | 流程设计 | 可配置前一审批人所在部门的多级负责人 |
| 679 | 审批 | 流程设计 | 可根据表单字段值动态配置审批节点 |
| 680 | 审批 | 流程设计 | 审批人与发起人重复时可自动通过 |
| 681 | 审批 | 流程设计 | 审批可设置并行节点同时审批 |
| 682 | 审批 | 流程设计 | 条件分支可复制复用 |
| 683 | 审批 | 流程设计 | 可指定兼任岗位的员工作为审批人 |
| 684 | 审批 | 高级设置 | 审批退回时操作人空缺可有处理规则 |
| 685 | 审批 | 高级设置 | 审批数据可分流到薪资等业务模块 |
| 686 | 审批 | 高级设置 | 可设置审批中是否允许发起人撤回 |
| 687 | 审批 | 高级设置 | 审批可设置时效超时可有处理规则 |
| 688 | 审批 | 高级设置 | 可批量发起审批 |
| 689 | 审批 | 三方集成 | 审批可与第三方系统同步校验数据 |
| 690 | 审批 | 三方集成 | 审批可对接第三方系统 |
| 691 | 审批 | 流程代理 | 审批人缺席时可设置代理人代为审批 |
| 692 | 智数 | 主题看板 | 可通过预制报表和看板直观呈现编制、人员结构、人力成本、薪酬、出勤、招聘等核心人力资源指标和趋势 |
| 693 | 智数 | 组织员工 | 可基于组织、员工等预制数据集快速定义各类报表，支持按时间维度查看人员变动和合同统计 |
| 694 | 智数 | 假勤管理 | 可基于假勤数据集快速定义考勤日报月报、休假加班明细、出勤分析等报表 |
| 695 | 智数 | 薪酬管理 | 可基于薪酬数据集快速定义薪资明细、社保明细、成本分析、构成分析等报表 |
| 696 | 智数 | 绩效管理 | 可基于绩效数据集快速定义组织和员工层面的考核结果分析报表 |
| 697 | 智数 | 数据集 | 可自定义数据集维度和指标形成报表和看板，也可导入外部数据并与内部数据联合分析 |
| 698 | 智数 | 看板能力 | 可自定义主题看板组合多种报表统一查看，支持大屏展示 |
| 699 | 智数 | 报表能力 | 可灵活定义报表格式、分组统计、同环比、占比分析，并支持自定义自由报表配置 |
| 700 | 智数 | 调查问卷 | 可匿名或实名发布调查问卷并统计结果 |
| 701 | 智数 | 调查问卷 | 员工可在手机端完成调查问卷 |
| 702 | 智数 | 员工积分 | 可设置员工积分规则 |
| 703 | 智数 | 员工积分 | 可管理员工行为积分 |
| 704 | 智数 | 奖惩 | 可自定义系统内奖惩条款信息内容 |
| 705 | 智数 | 奖惩 | 员工在工作现场可通过系统对奖励、处罚信息内容进行线上确认 |
| 706 | 智数 | 奖惩 | 支持纸质件确认文件上传，识别并形成记录 |
| 707 | 智数 | 奖惩 | 可记录员工奖励信息 |
| 708 | 智数 | 奖惩 | 可记录员工处罚信息 |
| 709 | 企业管理 | 企业账号 | 可设置企业账号 |
| 710 | 企业管理 | 企业账号 | 可为企业账号充值 |
| 711 | 企业管理 | 企业账号 | 可查看企业账单 |
| 712 | 企业管理 | 企业账号 | 可管理短信、电子合同、薪税通等专用账号 |
| 713 | 企业管理 | 企业账号 | 可分配管理账号权限但不赋予数据查看权限 |
| 714 | 企业管理 | 企业账号 | 可设置企业自定义域名 |
| 715 | 企业管理 | 企业账号 | 可设置IP白名单保障系统安全 |
| 716 | 企业管理 | 权限管理 | 可按角色管理并授权功能权限 |
| 717 | 企业管理 | 权限管理 | 可管理用户并授权功能权限 |
| 718 | 企业管理 | 权限管理 | 可管理用户组 |
| 719 | 企业管理 | 权限管理 | 可按组织授权数据查看权限，也可排除特定组织或人员的数据，可支持员工分组和权限分组管理 |
| 720 | 企业管理 | 企业VI | 可设置公司专属Logo |
| 721 | 企业管理 | 企业VI | 可自定义登录页面样式 |
| 722 | 企业管理 | 企业VI | 可设置手机端轮播图 |
| 723 | 企业管理 | 扩展性 | 可提供开放API供外部系统对接 |
| 724 | 企业管理 | 扩展性 | 可支持第三方系统免登集成 |
| 725 | 企业管理 | 扩展性 | 可推送消息通知至员工 |
| 726 | 企业管理 | 扩展性 | 可配置应用入口便于从工作台快捷跳转至第三方系统 |
| 727 | 企业管理 | 基础设置 | 可对接多个钉钉组织 |
| 728 | 企业管理 | 基础设置 | 可对接钉钉企业账号 |
| 729 | 企业管理 | 基础设置 | 可对接多个企业微信组织 |
| 730 | 企业管理 | 基础设置 | 可对接多个飞书组织 |
| 731 | 企业管理 | 基础设置 | 可同步钉钉/飞书考勤月报 |
| 732 | 企业管理 | 基础设置 | 可同步钉钉排班数据 |
| 733 | 企业管理 | 基础设置 | 可同步企微排班数据 |
| 734 | 企业管理 | 基础设置 | 可对接致远OA系统实现组织人员同步、免登和消息同步 |
| 735 | 企业管理 | 基础设置 | 可设置全域水印保障信息安全 |
| 736 | 企业管理 | 基础设置 | 可自定义入职登记表和OA审批流水号规则 |
| 737 | 系统 | 打印模板 | 可自定义打印模板生成各类文件，支持复制和分享 |
| 738 | 系统 | 打印模板 | 可将花名册、薪资、绩效、招聘、智数等各模块数据配置打印样式并批量打印 |
| 739 | 系统 | 打印模板 | 薪资和智数打印可设置总计、合计、小计函数 |
| 740 | 系统 | 打印模板 | 员工相关文件可在线打印 |
| 741 | 系统 | 打印模板 | 可预置员工信息表、离职证明、在职证明、实习协议等常用打印模板 |
| 742 | 系统 | 打印模板 | 可预置招聘标准简历和信息采集表打印模板 |
| 743 | 系统 | 企业业务流 | 可预置常见自动化流程模板便于复制修改使用 |
| 744 | 系统 | 企业业务流 | 可自定义自动化流程如"员工离职后自动发起社保停缴""合同到期前30天自动发起续签审批"等，发布后自动运行 |
| 745 | 系统 | 企业业务流 | 可按角色或用户分配自动化流程的数据权限 |
| 746 | 系统 | 企业业务流 | 可查看自动化流程运行日志便于及时调整和干预 |
| 747 | 系统 | 标签管理 | 可自定义创建人员标签库 |
| 748 | 平台 | HR管理PC端 | 可提供HR管理PC端工作台 |
| 749 | 平台 | 员工自助PC端 | 可提供员工自助PC端 |
| 750 | 平台 | 员工APP端 | 可提供iOS和Android手机端应用 |
| 751 | 平台 | 员工APP端 | 可支持各类消息通知和提醒 |
| 752 | 低代码平台 | 应用搭建 | 业务部门可基于低代码平台快速搭建人事、行政、项目管理等轻量应用，减少重复开发投入，满足企业个性化管理场景快速落地 |
| 753 | 低代码平台 | 表单建模 | 不同业务事项可以采集的信息不同，平台应支持按业务场景配置表单、字段、校验规则和填写说明，保证数据采集完整规范 |
| 754 | 低代码平台 | 流程编排 | 各类内部申请事项审批路径不同，平台应支持按组织、角色、岗位和条件设置审批流程，实现申请、审批、抄送、归档的闭环管理 |
| 755 | 低代码平台 | 数据模型 | 企业存在跨模块数据复用需求，平台应支持构建业务对象及关联关系，便于员工、组织、项目、合同等数据统一沉淀和调用 |
| 756 | 低代码平台 | 权限管理 | 不同角色可查看和操作的数据范围不同，平台应支持按角色、组织、人员和数据条件设置权限，保障业务数据安全 |
| 757 | 低代码平台 | 页面配置 | 不同岗位对工作台和业务页面关注点不同，平台应支持按业务可以配置列表、详情页、查询条件和操作按钮，提升日常办理效率 |
| 758 | 低代码平台 | 移动端应用 | 员工和管理者可以在移动端处理日常事项，平台应支持低代码应用发布到移动端，满足随时提交、审批、查询和提醒的使用场景 |
| 759 | 低代码平台 | 数据看板 | 管理层可以查看自建应用的运行情况和业务结果，平台应支持配置统计看板，展示申请量、处理时长、异常事项和业务趋势 |
| 760 | 低代码平台 | 系统集成 | 自建应用可以与人事、薪酬、考勤及外部系统联动，平台应支持接口集成和数据同步，减少人工重复录入 |
| 761 | 低代码平台 | 模板复用 | 企业常见业务应用可沉淀为模板，平台应支持复制、调整和复用应用模板，加快相似场景的上线速度 |
| 762 | 低代码平台 | 运行监控 | 管理员可以掌握应用运行状态，平台应支持查看流程运行日志、数据变更记录和异常提醒，便于及时排查和优化 |
| 763 | 组织文化建设 | 组织架构 | 企业可以统一维护文化活动相关组织和负责人信息，应支持按总部、区域、项目或部门建立活动组织关系，明确负责人、联系人和覆盖员工范围 |
| 764 | 组织文化建设 | 成员管理 | 员工参与文化活动和社群可以统一管理，应支持维护成员名单、所属部门、参与状态和联系方式，便于活动通知和后续跟进 |
| 765 | 组织文化建设 | 活动计划 | 企业可以定期开展文化宣传、主题活动、员工关怀和志愿服务等活动，应支持制定活动计划，明确主题、时间、地点、对象、预算和负责人 |
| 766 | 组织文化建设 | 活动发布 | 活动信息可以及时触达员工，应支持发布活动通知、活动说明、报名要求和注意事项，并可通过移动端、站内消息、短信或邮件提醒 |
| 767 | 组织文化建设 | 活动报名 | 员工参与活动可以便捷报名，应支持线上报名、名额控制、候补名单、取消报名和报名信息汇总，减少人工统计成本 |
| 768 | 组织文化建设 | 签到管理 | 线下活动可以确认实际参与情况，应支持扫码签到、定位签到、人工补签和签到名单导出，形成完整参与记录 |
| 769 | 组织文化建设 | 资料发布 | 文化宣传资料、学习材料、活动方案和通知文件可以集中发布，应支持资料上传、分类管理、查看权限和阅读记录统计 |
| 770 | 组织文化建设 | 学习活动 | 企业内部文化学习和主题学习可以过程留痕，应支持课程资料、学习任务、学习进度、完成情况和学习反馈管理 |
| 771 | 组织文化建设 | 志愿服务 | 企业志愿服务活动可以规范组织和记录，应支持志愿项目发布、人员报名、服务时长记录、证明材料上传和服务成果统计 |
| 772 | 组织文化建设 | 荣誉激励 | 员工参与活动和文化建设成果可以正向激励，应支持荣誉称号、积分奖励、优秀个人和优秀团队记录，提升员工参与积极性 |
| 773 | 组织文化建设 | 意见反馈 | 员工对文化活动和组织服务的建议可以闭环处理，应支持意见提交、分类受理、责任人处理、进度跟踪和结果反馈 |
| 774 | 组织文化建设 | 活动档案 | 企业可以沉淀活动过程和成果资料，应支持上传照片、视频、新闻稿、总结材料和附件，形成可查询、可追溯的活动档案 |
| 775 | 组织文化建设 | 数据统计 | 管理层可以评估文化建设覆盖和效果，应支持按组织、时间、活动类型统计活动数量、参与人数、签到率、满意度和成果资料 |
| 776 | 组织文化建设 | 移动端服务 | 员工可以随时查看活动和办理报名签到，应支持移动端查看通知、报名活动、完成签到、提交反馈和查看个人参与记录 |
| 777 | 团建管理 | 活动计划 | 公司可以定期组织团队建设活动，应支持按部门、区域或项目制定活动计划，明确活动主题、时间、地点、对象和负责人 |
| 778 | 团建管理 | 活动报名 | 员工参与团建活动可以便捷报名，应支持线上报名、名额控制、候补管理和报名信息汇总，减少人工统计工作 |
| 779 | 团建管理 | 预算管理 | 团建活动涉及预算申请、费用控制和报销跟踪，应支持记录预算额度、实际费用和费用归属，便于部门成本管理 |
| 780 | 团建管理 | 签到管理 | 线下团建活动可以确认实际参与人员，应支持扫码签到、定位签到或人工确认，形成参与名单和出勤记录 |
| 781 | 团建管理 | 活动通知 | 活动安排可以及时触达员工，应支持通过站内消息、短信、邮件或移动端提醒发送活动通知和变更提醒 |
| 782 | 团建管理 | 活动反馈 | 活动结束后可以了解员工满意度，应支持收集评价、建议和满意度结果，帮助HR优化后续活动安排 |
| 783 | 团建管理 | 活动档案 | 企业可以沉淀团建过程资料，应支持上传活动照片、总结材料和成果记录，形成可追溯的活动档案 |
| 784 | 团建管理 | 数据统计 | 管理层可以了解团建覆盖情况，应支持按部门、项目、时间统计活动次数、参与人数、预算使用和满意度结果 |
| 785 | 团建管理 | 数据统计 | 可自定义不同维度报表展示结构 |
| 786 | 工会管理 | 组织结构 | 企业工会可以维护组织架构和岗位职责，应支持管理工会委员会、分会、小组及负责人信息 |
| 787 | 工会管理 | 会员档案 | 工会会员信息可统一维护，应支持记录会员基本信息、入会时间、所在组织、联系方式和会员状态 |
| 788 | 工会管理 | 会费管理 | 工会会费可以规范记录和核对，应支持维护会费标准、缴纳记录、减免情况和汇总台账，保证账务清晰 |
| 789 | 工会管理 | 福利慰问 | 节日福利、生日慰问、困难慰问等事项可以统一管理，应支持制定慰问计划、确认对象、记录发放和跟踪反馈 |
| 790 | 工会管理 | 活动管理 | 工会活动可以从计划到执行完整留痕，应支持活动发布、报名、签到、费用记录和活动总结，提升组织效率 |
| 791 | 工会管理 | 困难帮扶 | 员工困难帮扶可以规范申请和审批，应支持帮扶申请、材料上传、审批流转、结果记录和后续跟进 |
| 792 | 工会管理 | 意见建议 | 员工意见和合理化建议可以有反馈闭环，应支持线上提交、分类受理、责任人处理和结果反馈 |
| 793 | 工会管理 | 经费台账 | 工会经费收支可追溯，应支持记录收入、支出、用途、凭证和审批信息，便于财务核对和内部审计 |
| 794 | 工会管理 | 统计报表 | 管理层可以掌握工会运行情况，应支持统计会员规模、活动覆盖、福利发放、帮扶情况和经费使用等情况 |
| 795 | 工会管理 | 统计报表 | 可自定义不同维度报表展示结构 |
| 796 | 党（团）管理 | 组织结构 | 企业党（团）组织可以维护组织架构和岗位职责，应支持管理党总支、党支部、团支部及负责人信息 |
| 797 | 党（团）管理 | 档案维护 | 党员、团员信息可统一维护，应支持基本信息、入党（团）时间、所在组织、联系方式 |
| 798 | 党（团）管理 | 费用管理 | 党（团）组织费用可以规范记录和核对，应支持维护会费标准、缴纳记录、减免情况和汇总台账，保证账务清晰 |
| 799 | 党（团）管理 | 费用管理 | 支持根据员工薪酬标准，自动核算党（团）收缴费用 |
| 800 | 党（团）管理 | 费用管理 | 支持自定义党（团）费用收缴规则方案设定，自定义员工缴纳基数 |
| 801 | 党（团）管理 | 费用管理 | 支持党（团）费用收缴提醒 |
| 802 | 党（团）管理 | 活动管理 | 党（团）组织活动可以从计划到执行完整留痕，应支持活动发布、报名、签到、费用记录和活动总结，提升组织效率 |
| 803 | 党（团）管理 | 意见建议 | 员工意见和合理化建议可以有反馈闭环，应支持线上提交、分类受理、责任人处理和结果反馈 |
| 804 | 党（团）管理 | 经费台账 | 费用收支可追溯，应支持记录收入、支出、用途、凭证和审批信息，便于财务核对和内部审计 |
| 805 | 党（团）管理 | 统计报表 | 管理层可以掌握党（团）组织运行情况，应支持统计人员规模、活动覆盖、经费使用等情况 |
| 806 | 党（团）管理 | 统计报表 | 可自定义不同维度报表展示结构 |
| 807 | 系统对接 | 接口对接 | 对接招商银行薪福通系统，开放API接口，提供社保、公积金、个税、薪酬数据。 |
| 808 | 人才管理 | 人才搜索 | 可根据关键词搜索匹配人才 |
| 809 | 人才管理 | 人才搜索 | 可提供多维度条件组合搜索匹配人才 |
| 810 | 人才管理 | 人才搜索 | 支持提供多个员工进行多个维度对比 |
| 811 | 人才管理 | 人才搜索 | 支持对指定员工打标签 |
| 812 | 人才管理 | 人才搜索 | 对于符合条件员工快速加入人才夹 |
| 813 | 人才管理 | 人才对比 | 提供多个员工进行多个维度对比 |
| 814 | 人才管理 | 人才盘点 | 支持自定义盘点方案；支持创建盘点活动，支持导入盘点数据形成九宫格 |
| 815 | 人才管理 | 人才池 | 支持自定义人才池，包括限制人数、入池标准、发展规划；人员入池时可填写入池日期 |
| 816 | 人才管理 | 人才标准 | 可基于不同的维度设置要求项以形成人才标准 |

## 3.5 接口与扩展

系统应具备面向本地化部署/云部署环境的开放接口、数据集成和低代码扩展能力。应结合本项目涉及的OA、财务、门禁/考勤设备、电子签、消息平台、统一身份认证等系统，提供接口清单、字段映射、调用方式、鉴权方式、日志审计、异常重试和运维监控方案。

| 能力类别 | 能力要求 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 开放API | 支持组织、部门、岗位、员工、合同、考勤、请休假、加班、薪酬结果、社保公积金、绩效、招聘、培训等核心对象的API能力。 | 提供接口文档、示例报文、错误码、调用频率、鉴权方式和联调记录。 |
| 单点登录与免登 | 支持与公司统一身份认证、OA或门户进行单点登录/免登集成，支持PC端和移动端入口统一。 | 验证用户身份映射、组织权限、退出机制和异常账号处理。 |
| 消息与待办 | 支持审批待办、考勤异常、合同/证照到期、工资单、培训通知等消息推送，可对接企业消息平台。 | 验证消息触达、已读状态、失败重试和通知记录。 |
| 考勤设备与门禁 | 支持门禁、考勤机、移动打卡、外勤定位等数据接入，并可与排班和薪酬规则联动。 | 验证原始打卡记录、异常处理、考勤汇总和薪资取数链路。 |
| 财务集成 | 支持薪酬发放结果、项目成本、成本中心、银行报盘、薪酬凭证或费用分摊数据输出。 | 验证字段口径、期间口径、项目/成本中心归集和数据反查。 |
| 外部数据集 | 支持通过API或导入方式接入外部数据集，并与系统内部组织、员工、考勤、薪酬、绩效等数据联合形成报表。 | 验证自定义维度、指标、主题看板、权限控制和数据刷新机制。 |
| 表单流程扩展 | 支持表单、明细表、字段、审批节点、条件分支、并行节点、批量发起、自动化业务流和运行日志。 | 验证非开发方式配置新流程、调整流程和追踪运行结果。 |
| 打印与文档模板 | 支持员工信息表、在职证明、离职证明、薪资台账、薪酬报表、招聘简历等打印模板配置。 | 验证模板字段引用、批量打印、权限控制和版本管理。 |

# 四、项目实施

## 4.1 实施计划

| 阶段 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1个月 项目启动与总体规划 | 召开项目启动会，明确项目组织、一阶段和二阶段建设边界、6个月总体里程碑、沟通机制、问题升级机制和验收口径；开展组织员工、考勤、薪酬、员工自助、本地化部署/云部署、接口集成及二阶段招聘、绩效、培训的总体需求调研。 | 项目章程、6个月实施总计划、角色职责表、资料清单、调研纪要、两阶段范围确认表、初步接口清单 |
| 第2个月 一阶段蓝图设计与系统构建 | 完成一阶段业务蓝图设计，重点确认多项目点/班组组织模型、员工主档、入转调离流程、排班考勤规则、薪酬项目与公式、社保公积金、个税、员工自助、权限和报表；同步完成本地化环境/云环境准备、系统安装部署、基础配置和首批数据迁移。 | 一阶段业务蓝图、配置方案、权限矩阵、部署记录、数据迁移模板、基础配置清单 |
| 第3个月 一阶段联调测试与上线 | 完成一阶段模块配置、流程表单、考勤规则、薪酬公式、员工自助入口、报表和接口联调；开展考勤汇总核对、薪资试算、工资单验证、权限测试、用户验收测试和分角色培训，完成一阶段上线切换及首月运行保障。 | 接口联调记录、测试报告、薪资试算报告、培训记录、一阶段上线确认单、一阶段验收材料 |
| 第4个月 一阶段稳定运行与二阶段详细蓝图 | 对一阶段上线后的组织、员工、考勤、薪酬、员工自助运行情况进行问题闭环、流程优化和报表完善；开展二阶段招聘、绩效、培训详细调研，明确招聘流程、岗位需求、候选人流转、绩效模板、评价周期、培训课程、考试评估、数据口径及与一阶段人员主数据的联动方式。 | 一阶段稳定运行报告、优化清单、二阶段业务蓝图、二阶段配置方案、二阶段数据清单 |
| 第5个月 二阶段配置联调与试运行 | 完成招聘、绩效、培训模块配置，包括招聘需求与流程、职位发布、候选人管理、面试录用、人才库、绩效方案、目标下达、评分确认、培训计划、课程资源、报名签到、考试评估和培训档案；完成数据导入、接口联调、关键用户培训和试运行。 | 二阶段配置清单、数据导入报告、联调记录、试运行问题清单、关键用户培训记录 |
| 第6个月 二阶段阶段线验收与项目总体验收 | 完成二阶段用户验收测试、问题整改、上线切换和运行支持；对第一阶段与第二阶段整体建设范围进行总体验收，完成运维交接、备份恢复演练、管理员培训、系统权限复核、接口运行监控和后续优化建议沉淀。 | 二阶段上线确认单、二阶段验收报告、项目总体验收材料、运维手册、备份恢复演练记录、项目总结报告 |

## 4.2 部署方式

本项目采用本地化部署/云部署方式，系统部署在公司指定的数据中心或私有化基础设施环境中，数据存储在公司可控环境内。供应商应提供本地化部署/云部署架构、服务器资源建议、数据库及中间件配置建议、网络及安全策略建议、备份恢复方案、运维交接方案和升级维护方案，并明确本地化部署/云部署下的软件授权、实施服务、环境适配、系统调优、故障支持、版本升级和数据安全责任边界。

系统应支持PC端、移动端和员工自助入口，满足HR后台管理、经理审批和员工日常自助。

系统应提供与OA、财务、门禁/考勤设备、电子签和消息平台对接的能力，实现主数据同步、待办统一、考勤采集和薪酬凭证流转。

系统应支持多角色权限、组织范围授权、字段权限、审批权限、数据导出权限和日志审计，保障不同角色只访问授权范围内的数据。

系统应具备容量扩展能力，支持员工规模增长、组织扩展、接口增加和业务峰值访问。

## 4.3 技术要求

结合5000人以上员工规模、多项目点移动端访问、考勤汇总、薪酬核算、报表查询和接口集成等场景，提供完整的本地化部署/云部署技术方案。方案应至少包括以下内容：

| 要求项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 部署架构 | 说明应用服务器、数据库服务器、文件服务器、缓存/消息中间件、负载均衡、反向代理、移动端访问网关等部署拓扑，支持生产、测试环境隔离。 |
| 资源配置 | 提供满足当前规模和未来扩展的CPU、内存、存储、网络、操作系统、数据库和中间件建议配置，并说明性能扩容方式。 |
| 高可用与备份 | 支持数据库备份、文件备份、配置备份、日志备份、定期恢复演练，并说明RPO、RTO建议指标和故障恢复流程。 |
| 安全接入 | 支持内网访问、VPN或安全网关访问、HTTPS传输、统一身份认证或单点登录对接、移动端安全访问控制。 |
| 运维监控 | 提供系统运行监控、服务状态监控、数据库监控、磁盘容量监控、接口调用监控、异常告警和日志查询机制。 |
| 版本升级 | 提供本地化部署/云部署版本升级、补丁更新、回滚方案、升级前备份和升级后验证流程。 |
| 数据归属 | 系统业务数据、附件、日志和备份数据应存放在公司指定环境中，供应商未经授权不得外传、复制或用于其他目的。 |

## 4.4 系统安全

- 身份安全：支持账号策略、角色授权、组织授权、登录控制、密码策略和关键操作校验。

- 数据安全：对薪酬、证件、合同、联系方式等敏感数据进行权限隔离、脱敏展示和访问审计。

- 应用安全：支持操作日志、审批留痕、异常提醒、数据备份、恢复机制和安全加固。

- 接口安全：接口调用应支持鉴权、传输加密、日志记录、失败重试和异常告警。

- 合规安全：供应商应说明其信息安全、质量管理、等保或相关安全合规能力，并配合公司开展安全评估。

# 五、项目效益

- 管理效益：实现人力资源核心业务线上化、标准化、流程化，减少重复录入和线下流转，提高HR事务处理效率。

- 数据效益：建立统一、准确、可追溯的人力资源数据库，为组织编制、人员结构、人力成本、绩效和流动分析提供依据。

- 合规效益：通过合同到期、试用期到期、证照到期、考勤异常、薪资核算等提醒机制，降低用工和薪酬合规风险。

- 经营效益：通过薪酬成本、人员效率、招聘转化、培训效果和绩效结果分析，支持管理层优化人员配置和人力成本投入。

- 员工体验：员工可通过自助端完成信息查询、请休假、审批、工资单查看、培训学习和证明申请，提升服务响应速度。

# 六、功能模块及相关配置

本项目分两个阶段进行建设，并按“软件产品、实施服务、接口集成、服务器资源”进行归类。实际合同金额结合最终模块范围、用户规模、接口数量、历史数据迁移量、服务器及数据库配置、部署环境和服务年限确定。

- 功能模块清单

| 序号 | 模块 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织人事模块 | 将组织内部的组织结构、岗位职级、权责进行梳理落地。支持多版本、多层级、多维度的组织架构，帮助组织实现各类需求；实现员工从入职、试用、转正、调动、离职等全生命周期管理，将分散的业务环节进行串联，协同各系统数据驱动业务。 |
| 2 | 考勤模块 | 多人员、多工种、多团队、多组织、多周期排班、多样化考勤规则、手机端随时随地批量排班、员工移动端打卡 提交休假申请、考勤异常自动预警 及时通知管理者、各类考勤报表、工时成报表按需订阅、支持综合工时等。 |
| 3 | 薪酬模块 | 考勤、绩效、组织人事数据自动接入、薪酬多方案、福利多方案、奖金多规则、多种个税逻辑、工资多批次发放、算薪全程自动查错、全国各地薪税一个平台管控、直通国税 多地分支机构一键报税、按项目、按人员、按团队进行成本分拆、电子工资条一键发送。 |
| 4 | 培训模块 | 支持企业多种培训场景、企业PC端管理培训需求、上传多种格式课件、讲师资格申请与审查、管理现场培训、员工移动端随时随地参与学习、在线进行考试 智能评分、二维码扫码签到等。 |
| 5 | 绩效模块 | 支持战略目标层层分解、支持OKR、KPI、360、模板、指标库层层叠加、移动端绩效 支持多源评估、全流程自动管控 数据高效透明集中、反馈沟通贯穿全程、绩效结果全方位应用 促进员工成长 企业发展等。 |
| 6 | 招聘模块 | 招聘需求集中灵活管理、全渠道聚合、自动发布、简历一键收取+自动查重、结构化人才库建设、多端/多角色高效协同面试各环节自动提醒、数据驱动决策 招聘各环节效能实时分析、在线入职+电子签约等。 |
| 7 | 人才模块 | 人才标签体系搭建、全周期人才档案归集、标准化人才测评评估、周期性人才盘点研判、分层分类人才库运营、继任梯队搭建与差异化培养；人才现状可视化分析、潜力人才动态跟踪，数据支撑人力决策，构筑完整人才发展数字化管理体系。 |

- 配套服务清单

| 序号 | 名称 | 服务简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护 | 依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），提供从定级备案、差距分析、安全整改到协助测评的全流程服务，确保系统顺利通过等保二级测评。 |
| 2 | XC适配与合规 | 遵循XC要求，提供基于国产化基础软硬件（如国产芯片、操作系统、数据库、中间件）的适配迁移、兼容性测试及全栈环境部署服务。 |

- 服务器配置

| 平台 | 模块 | CPU/内存/硬盘 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统平台 | 组织、员工、薪资、考勤、绩效、招聘、人材、流程审批、消息、报表、OpenAPI、低代码、培训等模块 | 视负载而定 |  |
| 数据库 | 国产数据库 | 视负载而定 |  |
| 缓存 | 国产分布式缓存 | 视负载而定 |  |

- 服务器系统配置

| 事项 | 建议型号/版本 |
| --- | --- |
| CPU | 国产ARM架构 |
| 服务器 | 国产（云）服务器 |
| 操作系统 | 国产XC操作系统 |
| 数据库 | 国产XC数据库 |